КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

NUK Control

Собственная цифровая платформа BMW‑авторазбора: от донора и полки до продажи, сайта и управленческой аналитики.

| 4 000 USD полная стоимость | до 6 недель до промышленного запуска | 400 USD предоплата 10% |
| --- | --- | --- |

Результат Один источник правды по остаткам, продажам и движению каждой запчасти — с живым каталогом на сайте и контролем двух площадок.

Подготовлено для: NUK / Нурлан

Подготовлено: Pllato · 04 августа 2026

Версия 1.0 · для согласования

01 · ЗАДАЧА БИЗНЕСА

# Что мы услышали

NUK нужен не ещё один складской справочник, а рабочая система, которая помогает продавать и масштабировать бизнес.

| 60–70 тыс. целевой объём карточек без искусственного лимита | 2 площадки единый остаток Бесагаш и точка на Суюнбая | 18–20 тыс. текущие данные карточки и фото для миграции из Bazon |
| --- | --- | --- |

Ключевые проблемы

Bazon используется главным образом как хранилище карточек, но не связывает склад, продажи, маркетинг и сайт в единый процесс.

Физический склад формировался с 2009 года: требуется адресная раскладка, маркировка и постепенная оцифровка без остановки работы.

Поступления из контейнеров необходимо быстро превращать в товарные карточки: донор → деталь → фото → OEM → состояние → полка.

Клиентские обращения из WhatsApp и звонков не должны теряться; менеджер должен собирать заказ прямо из актуального остатка.

Собственнику нужна аналитика: какие доноры окупаются, что продаётся быстро, что лежит и какие позиции выгодно закупать.

Сайт и реклама должны вести BMW‑аудиторию сразу к конкретной детали, а не генерировать нецелевые звонки по другим маркам.

Цель проекта Запустить собственную управляемую платформу NUK, которая остаётся у заказчика, не требует обязательной помесячной лицензии и может подключаться к сайту и внешним каналам через API.

02 · КОНЦЕПЦИЯ

# Как будет работать NUK Control

Сквозной процесс строится вокруг единицы товара и её движения — от автомобиля‑донора до выданного заказа.

| Шаг | Что делает команда | Что фиксирует система |
| --- | --- | --- |
| 1. Донор | Создаёт автомобиль или партию | VIN/модель, кузов, двигатель, год, закупка, источник |
| 2. Разбор | Назначает детали и исполнителей | План/факт, фото, маркировка, состояние, дефекты |
| 3. Приёмка | Проверяет и размещает | Количество, себестоимость, склад, зона, стеллаж, полка |
| 4. Публикация | Дополняет карточку и цену | OEM/кросс‑номера, совместимость, SEO‑страница, доступность |
| 5. Продажа | Ведёт диалог и собирает заказ | Источник, клиент, резерв, скидка, оплата, ответственный |
| 6. Выдача | Отгружает или доставляет | Списание, перемещение, возврат, история операции |
| 7. Аналитика | Принимает решение по закупке | Маржа, оборачиваемость, окупаемость донора, залежалость |

Главный принцип

Склад является ядром. Сайт, CRM, продажи, партнёрские коды и отчёты читают одни и те же актуальные данные — без ручного дублирования карточек.

| Штрихкод каждой детали Каждая деталь получает штрихкод NUK; все существующие штрихкоды переносятся и остаются связаны с карточкой. | Штрихкод каждой полки Каждая зона, стеллаж и полка получают код; сканирование показывает адрес, содержимое и историю движений. |
| --- | --- |
| Живой остаток Резерв и продажа сразу меняют доступность внутри NUK Control и на сайте. | Контроль собственника Риски, деньги, залежалость и результат команды видны в одном пульте. |

03 · ВНУТРЕННЯЯ ПЛАТФОРМА

# Модули NUK Control

Рабочее пространство для собственника, склада, цеха, продаж и маркетинга.

| Пульт собственника Продажи, маржа, остаток, просроченные резервы, проблемные доноры, AI‑сигналы и отклонения по двум точкам. | Доноры и разбор Карточка автомобиля/партии, состав деталей, задания цеху, план/факт, закупочная стоимость и окупаемость. |
| --- | --- |
| Поступления Приёмка контейнера, пакетное создание позиций, фото, маркировка, качество и распределение по складам. | Каталог запчастей OEM и кросс‑номера, BMW модель/кузов/двигатель/год, состояние, цена, себестоимость, совместимость и фото. |
| Адресный склад Бесагаш / Суюнбая, зоны, стеллажи и полки; штрихкод каждой полки и детали, сканирование, приход, перемещение, резерв, списание и инвентаризация. | Продажи и заказы Воронка заявок, подбор из остатка, коммерческое предложение, резерв, оплата, выдача, доставка и возврат. |
| CRM и коммуникации Клиент, автомобиль, история покупок, WhatsApp‑диалог, звонки, источник обращения и следующий шаг. | Задачи команды Доска по этапам для склада, цеха, продаж и контента; сроки, ответственные, чек‑листы и вложения. |
| Финансы и аналитика Выручка, валовая маржа, оборачиваемость, ABC/XYZ, залежалость, окупаемость доноров и прогноз закупки. | Маркетинг и партнёры Рекламные метки, источник сделки, реферальные коды СТО/блогеров, скидка клиенту и начисление партнёру. |

Важно Интерфейс проектируется под реальные роли и операции NUK. Сотрудник видит только нужные действия, а собственник — полную картину и журнал изменений.

04 · КЛИЕНТСКИЙ КОНТУР

# Каталог BMW‑запчастей на сайте

Отдельная витрина синхронизируется с NUK Control и показывает только реально доступные позиции. В состав сайта входит универсальная посадочная страница для рекламы в социальных сетях.

| Умный поиск По OEM, кросс‑номеру, названию, модели, кузову, поколению, двигателю, году и ключевым словам. | Фильтры совместимости BMW‑ориентированная структура исключает нецелевой трафик и помогает подобрать деталь к автомобилю. |
| --- | --- |
| Реальные фото В карточке показываются фото конкретной б/у детали, её состояние, дефекты, маркировка и расположение. | Живое наличие Статусы «в наличии», «резерв», «продано», доступная точка и срок перемещения обновляются из склада. |
| Быстрый запрос Кнопка WhatsApp/звонка передаёт менеджеру выбранную позицию, OEM, UTM‑источник и контакт клиента. | SEO и рекламный лендинг Предварительное техническое SEO каталога и универсальный адаптивный лендинг с UTM, оффером и заявкой для рекламы в социальных сетях. |

Что увидит клиент

| Экран | Содержание |
| --- | --- |
| Каталог | Поиск, модель BMW, кузов, категория, цена, точка, наличие, сортировка |
| Карточка детали | Фото, OEM, совместимость, состояние, дефекты, цена, наличие, запрос менеджеру |
| Подбор | Заявка по VIN/госномеру и списку нужных деталей, вложение фото |
| Контакты | Две площадки, карта, график, WhatsApp, телефония и маршрут |
| Рекламный лендинг | Универсальная мобильная страница: оффер, преимущества, подбор запчасти, реальные позиции каталога, WhatsApp/звонок/форма и UTM‑метки |

Демо интерфейса Текущий кликабельный прототип показывает предлагаемую логику: pllato.kz/app/nukrazbor.html и отдельную витрину pllato.kz/app/nukrazbor-catalog.html

05 · МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИИ

# Перенос данных без остановки работы

Миграция выполняется после технического аудита выгрузки Bazon и согласования контрольной выборки.

План миграции Bazon

- Получить официальный экспорт/API либо согласованный файл‑выгрузку и каталог фотографий.

- Построить карту полей: карточка, все существующие штрихкоды, OEM/кроссы, автомобиль, состояние, цена, фото, складские адреса, история и клиентские связи.

- Очистить дубли, проверить обязательные поля и сформировать отчёт по записям, требующим ручного решения.

- Импортировать контрольную выборку и письменно утвердить результат на 50–100 карточках.

- Перенести основной массив ориентировочно 18–20 тыс. карточек вместе со всеми доступными штрихкодами и выполнить сверку количества, кодов, фото и статусов.

- Зафиксировать дату переключения, сохранить таблицу соответствия старый штрихкод → карточка NUK и исходный экспорт как архив для проверки.

Интеграционные каналы

| Канал | Что делаем | Условие |
| --- | --- | --- |
| Сайт NUK | Двусторонний каталог, наличие, заявки | Входит в проект |
| WhatsApp Business | Диалоги и создание сделки | Официальный номер/API заказчика |
| Телефония | Звонки, запись, привязка к клиенту | Выбранный оператор и SIP/API |
| Kolesa / площадки | Фид/выгрузка карточек и статусов | Только при наличии разрешённого API/формата |
| Реклама | Универсальный лендинг, UTM/источник/кампания и заявка в CRM | Лендинг входит; рекламные кабинеты и креативы предоставляет NUK |

Ограничение внешних сервисов Pllato не обещает обход ограничений сторонних площадок. Если сервис не предоставляет официальный API, фид или разрешённый импорт, в проекте готовится совместимый файл/процесс там, где это допускают правила сервиса.

06 · РЕАЛИЗАЦИЯ

# План запуска

Работа идёт короткими циклами: NUK получает рабочее ядро в первые 7–10 дней, затем команда ежедневно уточняет реальные операции.

| Период | Результат | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| Дни 1–3 | Проектирование | Интервью ролей, процессы, карта данных, протокол интеграций, план миграции |
| Дни 4–10 | Рабочее ядро | Роли, доноры, каталог, остатки, адресный склад, модель штрихкодов полок/деталей, базовые продажи и тестовый сервер |
| Недели 2–3 | Операционный MVP | Поступления, разбор, заказы, CRM, задачи, инвентаризация, печать и сканирование штрихкодов, две площадки |
| Недели 3–4 | Клиентский контур | Каталог сайта, универсальный рекламный лендинг, заявки, предварительное SEO, UTM‑источники |
| Недели 4–5 | Данные и аналитика | Контрольная миграция Bazon со всеми штрихкодами, отчёты, партнёры, доработка ролей |
| Недели 5–6 | Полировка и сдача | Обучение, проверка сценариев, перенос, документация, промышленный запуск |

Включённые результаты

| Программный продукт Складской портал NUK Control, адаптивный каталог и универсальный рекламный лендинг. | Развёртывание Настройка тестового и рабочего окружения заказчика. |
| --- | --- |
| Миграция Импорт данных Bazon со всеми доступными штрихкодами и протоколом сверки. | Обучение Сессии для собственника, склада, цеха и продаж. |
| Документация Краткие инструкции по ролям и ключевым операциям. | Гарантия 30 календарных дней исправления дефектов после приёмки. |

Формат согласования Каждый этап демонстрируется на рабочем стенде. Замечания фиксируются единым списком; согласованное ядро становится основанием для второго платежа.

07 · СТОИМОСТЬ

# Коммерческие условия

Фиксированная стоимость охватывает разработку платформы, клиентского каталога и согласованный объём интеграций. Оплата производится в тенге по официальному курсу Национального Банка РК на дату платежа.

| Часть проекта | Стоимость |
| --- | --- |
| NUK Control: складской портал, доноры, CRM, штрихкодирование, аналитика, роли и API | 3 200 USD |
| Сайт: BMW‑каталог, универсальный рекламный лендинг и предварительное техническое SEO | 800 USD |
| Итого по предложению | 4 000 USD |

График оплаты

| 10% 400 USD предоплата после подписания | 45% 1 800 USD после согласования ядра | 45% 1 800 USD после приёмки MVP |
| --- | --- | --- |

В стоимость не входят

сервер/облачная инфраструктура, домен, платные API, WhatsApp Business, телефония и комиссии внешних сервисов;

рекламный бюджет, ведение кампаний, регулярное SEO‑продвижение и создание контента после запуска; универсальный лендинг и предварительное SEO входят;

ручная наклейка этикеток на десятки тысяч физических позиций силами Pllato; система штрихкодирования, шаблоны, массовая печать, перенос кодов и контроль входят, полевую маркировку выполняет команда NUK;

интеграции, которые не описаны в итоговом ТЗ либо требуют платного/закрытого API третьей стороны.

Права и эксплуатация После полной оплаты заказчик получает право использования результата и развёртывание на своём сервере. Обязательная ежемесячная лицензия Pllato не предусмотрена; инфраструктура и внешние сервисы оплачиваются отдельно.

08 · СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

# Что нужно для старта

Проект можно начать сразу после согласования ТЗ, коммерческих условий и ответственных со стороны NUK.

- Подтвердить функциональные границы и приоритеты первой рабочей версии.

- Назначить владельца процесса со стороны NUK и представителей склада, цеха и продаж.

- Предоставить тестовый экспорт Bazon, фотоархив, реестр всех существующих штрихкодов и список справочников.

- Подтвердить адресную модель и правила нумерации/штрихкодирования зон, стеллажей, полок и деталей на двух площадках.

- Выбрать официальные каналы WhatsApp/телефонии и предоставить технические доступы после старта.

- Подписать договор и внести предоплату 400 USD.

Критерий успеха

Сотрудник NUK сканирует штрихкоды детали и полки, размещает товар, публикует его в каталоге, получает заявку с универсального лендинга и выдаёт заказ. Все существующие штрихкоды сохранены после миграции, а собственник видит остаток и результат без ручной сверки.

Готовы к запуску Команда Pllato берёт на себя проектирование, разработку, перенос данных, настройку и обучение. Со стороны NUK нужны быстрые решения по процессам и доступ к исходным данным.

Pllato

Автоматизация, которая становится частью бизнеса заказчика.