ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

SHAFRAN CONTROL

Операционный портал, HR-платформа и интеграции iiko/POS + 1С

| ВЕРСИЯ | 1.0 от 04.08.2026 |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | Айдар · «Шафран» / «Фиш-фрайд» |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ИП «STUDYSTORIES.APP» / Pllato |
| СРОК MVP | до 6 недель |

НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ТЗ фиксирует согласованный функциональный объём MVP. Детальные поля, справочники, форматы обмена и макеты уточняются на этапе проектирования без изменения согласованной бизнес-логики.

# 1. Контекст и цели

Система предназначена для централизованного управления ресторанными сетями «Шафран» и «Фиш-фрайд», включая закуп, склад, производство, финансы, промо, HR и совместную работу. Решение не заменяет iiko/POS и 1С, а объединяет данные и управленческие действия в одном ролевом портале.

Снизить непрозрачность закупок, списаний и изменений food cost.

Получать онлайн-остатки и отклонения по ресторанам в течение операционного дня.

Автоматизировать реакции на скоропорт, излишки и критические остатки.

Сократить ручные операции найма, обучения и аттестации при массовом потоке кандидатов.

Создать архитектурный каркас, который можно расширять через согласованные конструкторы.

# 2. Пользователи и роли

| Роль | Основные права |
| --- | --- |
| Собственник | Вся сеть, KPI, финансы, риски, согласования и управленческие действия. |
| Операционный директор | Точки, процессы, задачи, отклонения, производство и качество. |
| Закуп / аудитор | Заявки, поставщики, цены, чеки, лимиты, аномалии и проверки. |
| Склад / логистика | Поступления, списания, перемещения, инвентаризации и партии. |
| Шеф / технолог | Техкарты, нормы, себестоимость, выпуск, качество и промо-решения. |
| Финансы / бухгалтерия | План-факт, P&L, документы, 1С-обмен и сверки. |
| HR / рекрутер / тренер | Вакансии, кандидаты, тесты, обучение, аттестации и отчёты. |
| Маркетинг | Кампании, промо, согласование, эффект и контент-задачи. |
| Директор ресторана | Данные своей точки, локальные документы, задачи и команда. |

# 3. Основной операционный портал

## 3.1. Управление сетью

Главный экран собственника: выручка, средний чек, food cost, списания, остатки, выполнение плана и активные риски.

Карта географии, фильтры по бренду, стране, городу и статусу.

Рейтинг ресторанов и карточка точки с расшифровкой показателей до документов и задач.

Настраиваемые периоды, сравнение точек и экспорт согласованных отчётов.

## 3.2. Закуп и контроль «нал/базар»

Электронная заявка: инициатор, ресторан, позиция, количество, срок, бюджет и обоснование.

Предодобренные поставщики/каталоги, лимиты по цене и количеству, маршруты согласования.

Раздельные процессы безналичного закупа и «нал/базар» с ответственным агентом/закупщиком.

Обязательная фиксация чека или накладной, фото и фактической цены.

Сравнение с последней, средней и референсной ценой; флаги аномалий и журнал аудита.

Передача фактической закупочной цены в расчёт себестоимости и food cost.

## 3.3. Склад, производство и техкарты

Документы поступления, списания, перемещения и инвентаризации с историей изменений.

Остатки по складам/ресторанам, партиям, срокам годности и резервам.

Мобильный режим ревизии и фиксация расхождений в день пересчёта.

Виртуальный склад ингредиентов и блюд; выпуск и обратное списание по техкартам.

Нормы закладки, ужарки/упарки, выходы, версии техкарт и согласование изменений.

Пересчёт себестоимости, food cost и маржи при изменении закупочной цены.

## 3.4. Финансы и управленческая аналитика

Выручка, средний чек, гости, себестоимость, food cost, валовая маржа и P&L.

План-факт по ресторану, бренду, городу и сети с расшифровкой источника.

Закупочные отклонения, списания, недостачи, пересортица и эффект промо.

Единые определения KPI и журнал времени последней синхронизации.

# 4. Промо по остаткам и срокам годности

Правила риска: срок годности, избыточный остаток, низкая оборачиваемость и прогноз спроса.

Автоматическое создание предложения по промо: блюдо, ресторан, период, скидка/механика и ожидаемый объём.

Согласование ответственным; по умолчанию система не публикует акцию без подтверждения.

Задачи кухне, менеджеру и маркетингу; уведомления и контроль исполнения.

Факт продаж, списаний и экономического эффекта после завершения акции.

# 5. Совместная работа

Доски процессов: продажи/банкеты, производство, строительство и иные настроенные потоки.

Карточка задачи: ответственный, срок, приоритет, чек-лист, вложения, связь с рестораном/документом.

Календарь, уведомления, комментарии, история статусов и контроль просрочки.

Внутренняя wiki: регламенты, инструкции, стандарты и версии документов.

Рабочий чат/обсуждение в рамках согласованного канала; внешние мессенджеры подключаются отдельно.

# 6. HR-система

## 6.1. Найм и воронка кандидатов

Вакансии, рестораны, потребность, план найма, источники и ответственные.

Интеграция с HeadHunter через доступный официальный API/выгрузку; импорт откликов и статусов.

Этапы: отклик → анкета → тест → интервью → тренировочный день → оффер → выход.

Таймеры и SLA, пакетные действия, шаблоны сообщений, календарь слотов и автонапоминания.

Рейтинг кандидатов, причины отказов и контролируемый автоотсев по утверждённым правилам.

## 6.2. Оценка, обучение и карьера

Библиотека тестов: профессиональные знания, ситуационные кейсы, когнитивные и иные согласованные методики.

Разные профили оценки и пороги для официанта, повара, менеджера и других ролей.

Курсы, инструкции, видео, тренажёры, вопросы, попытки, баллы и прогресс.

Аттестация, сертификат уровня, срок действия, переаттестация и допуск к посту.

Матрица компетенций, карьерные уровни, кадровый резерв и рекомендации по развитию.

Конструктор материалов и тестов внутри утверждённых шаблонов без изменения ядра системы.

## 6.3. Обучение персонала

Пять дистанционных Zoom-конференций общей продолжительностью до 10 часов.

Группы и программа согласуются с Заказчиком: администраторы, владельцы процессов, руководители и операционные сотрудники.

Темы включают роли и доступы, закуп, склад, производство, HR, задачи, аналитику и практические рабочие сценарии.

Каждая сессия включает демонстрацию, практический разбор и ответы на вопросы участников.

Краткие материалы передаются после занятий; запись предоставляется при наличии технической возможности и согласия участников.

# 7. Интеграции

## 7.1. iiko/POS

| Направление | Согласуемые данные |
| --- | --- |
| В систему | Продажи, чеки, оплаты, меню, цены, точки, смены и иные доступные сущности. |
| Из системы | Только согласованные справочники/решения, поддерживаемые официальным интерфейсом. |
| Контроль | Очередь, журнал запросов, статус, ошибка, повтор и уведомление. |
| Частота | Целевой режим близкий к реальному времени; итоговая частота после теста API. |

## 7.2. 1С через OData

Одна согласованная база/конфигурация 1С и один опубликованный OData-контур в базовой цене.

Инвентаризация метаданных и таблица соответствия справочников, документов, статусов и идентификаторов.

Сценарии чтения/записи фиксируются после технической сессии и одобряются обеими сторонами.

Инкрементальная синхронизация, идемпотентность, очередь, повтор, карантин ошибки и ручной перезапуск.

Целевой лаг до 30 секунд для поддерживаемых операций при доступных API и инфраструктуре.

Дополнительные базы, нетиповые расширения и изменение конфигурации 1С - отдельный объём.

## 7.3. HeadHunter и другие сервисы

Подключение выполняется через официальный API, разрешённый импорт/экспорт или иной законный механизм. Платные тарифы, лицензии и согласования владельцев внешних сервисов оплачиваются Заказчиком.

# 8. Данные, конструктор и миграция

Импорт согласованных справочников ресторанов, пользователей, меню, техкарт, поставщиков и ролей.

Контрольная загрузка, отчёт об ошибках, основной импорт и итоговая сверка.

Конструкторы контента, тестов, тренажёров, полей и маршрутов - только в границах утверждённого фрейма.

Изменение архитектуры, новые самостоятельные модули и неподдерживаемые источники оформляются отдельно.

# 9. Нефункциональные требования

| Область | Требование MVP |
| --- | --- |
| Доступ | Ролевая модель, авторизация, разграничение по сети/бренду/ресторану. |
| Аудит | Журнал критичных операций, изменений, согласований и интеграционных событий. |
| Интерфейс | Адаптивный web-интерфейс для компьютера, планшета и современного смартфона. |
| Надёжность | Резервное копирование по согласованной политике; мониторинг интеграций. |
| Производительность | Типовые страницы - целевой отклик до 3 секунд при штатной нагрузке и связи. |
| Безопасность | HTTPS, хранение секретов вне клиентского кода, минимально необходимые права. |
| Масштабирование | Добавление ресторанов и пользователей без изменения базовой архитектуры. |

# 10. Этапы и результаты

| Этап | Срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| Проектирование | дни 1-3 | Карта процессов, роли, архитектура, интеграционная карта. |
| Этап 1 · ядро | до 10 раб. дней | Рабочий каркас портала, ключевые справочники, HR-прототип, тестовый обмен. |
| Этап 2 · MVP | до 6 недель | Согласованный функционал, интеграции, пилот, 5 Zoom-сессий и передача. |

# 11. Критерии приёмки

Пользователь входит под своей ролью и видит только разрешённые разделы и рестораны.

Ключевые сценарии закупа, склада, техкарт, промо, HR и задач выполняются без блокирующих дефектов.

Тестовый обмен с iiko/POS и одной базой 1С подтверждён на согласованных контрольных примерах.

Расчёт KPI и food cost сверяется на согласованной выборке документов.

HR-воронка и пилотный тренажёр проходят от создания кандидата до результата/сертификата.

Переданы доступы, инструкция, резервная копия/репозиторий и проведены пять Zoom-конференций для персонала.

# 12. Не входит в MVP

Лицензии и доработка iiko, 1С, HeadHunter и иных сторонних продуктов; оборудование; серверы и домены; платные API; интеграции, не перечисленные в ТЗ; ввод данных вручную вместо доступной выгрузки; on-site внедрение во всех ресторанах; обучение сверх пяти Zoom-конференций; регулярное сопровождение после гарантии; юридическая/психологическая валидация методик оценки.

# 13. Открытые вопросы до старта

Точное юридическое лицо Заказчика и ответственные владельцы процессов.

Версия и количество инстансов iiko/POS и 1С, доступность API/OData и тестового контура.

Список сценариев записи в 1С и iiko/POS, допустимые задержки и объём истории.

Приоритет пилотного ресторана/поста и материалы для первого HR-тренажёра.

ПРИОРИТЕТ ДОКУМЕНТОВ При расхождении ТЗ с демонстрацией приоритет имеет настоящее ТЗ. Демонстрационные данные и интерфейсы иллюстрируют логику, но не расширяют объём обязательств.