ДОГОВОР № BUB-2026-02

на разработку программного обеспечения

Система учёта пациентов, записи и абонементов «ЛФК Центр Бубновского · Уральск · Костанай»

| г. Алматы | 27 октября 2026 г. |
| --- | --- |

ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице индивидуального предпринимателя Цай Платона Львовича, действующего на основании уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (далее — «Исполнитель»), с одной стороны, и ТОО «Центр кинезиса Костанай», БИН 150740002754, в лице директора Бляловой Дариги Бауржановны, действующей на основании Устава (далее — «Заказчик»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1.	Исполнитель обязуется разработать и передать программное обеспечение — систему учёта пациентов, записи, абонементов и оплат для центров доктора Бубновского заказчиков в г. Уральск и г. Костанай (далее — «Система»), а Заказчик обязуется принять и оплатить свою долю работ на условиях Договора.

1.2.	Два заказчика. Система создаётся одна, общая, по заказу двух заказчиков: Заказчика по настоящему Договору и второго заказчика (Тимур) по договору № BUB-2026-01 от 27.10.2026 с аналогичными условиями (далее — «Второй заказчик»). Каждый из заказчиков оплачивает 50% (пятьдесят процентов) стоимости работ. Заказчик отвечает только за оплату своей доли; солидарной ответственности за долю Второго заказчика Договор не устанавливает.

1.3.	Состав, функции и критерии приёмки Системы определены в Приложении № 1 «Техническое задание», которое является неотъемлемой частью Договора. Приложение № 1 составлено по встрече 16 октября 2026 года, коммерческому предложению Исполнителя и демонстрационной версии https://pllato.kz/app/bubnovsky-timur.html.

1.4.	Система разрабатывается как веб-приложение: работает в браузере на компьютере, планшете и телефоне. Каждый сотрудник входит под своим логином и видит разделы своей роли: руководитель, администратор, врач, инструктор.

1.5.	Для согласования экранов, билдов и вопросов по ходу работ заказчики назначают одно контактное лицо. Решения контактного лица по детализации Приложения № 1 обязательны для обоих заказчиков.

1.6.	Интеграции со сторонними сервисами (WhatsApp-провайдер, Kaspi) выполняются через их программные интерфейсы (API). Если API нет, обмен организуется через файлы или ручной ввод — без изменения цены Договора.

1.7.	Система размещается на виртуальном сервере, оформленном на заказчиков. Исполнитель разворачивает Систему и настраивает резервное копирование.

1.8.	В предмет Договора не входят: мобильное приложение для App Store и Google Play, сайт, обмен с 1С, подключение центров, кроме центров заказчиков в г. Уральск и г. Костанай, оплата тарифов сторонних сервисов. Эти работы при необходимости оформляются отдельным соглашением.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1.	Общая стоимость работ по созданию Системы составляет 2 000 000 (два миллиона) тенге. Доля Заказчика по настоящему Договору — 1 000 000 (один миллион) тенге, что составляет 50% общей стоимости. Остальные 50% оплачивает Второй заказчик по своему договору.

2.2.	НДС не облагается: Исполнитель не является плательщиком НДС. Цена фиксированная и не увеличивается при изменении объёма работ в пределах пункта 9.2.

2.3.	Абонентская плата за использование Системы не предусмотрена. Стоимость не зависит от количества пользователей и пациентов.

2.4.	Заказчик оплачивает свою долю в безналичном порядке тремя платежами — 10% / 45% / 45% от доли:

| Платёж | Доля | Сумма, ₸ | Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предоплата — старт работ, по счёту № BUB-С-2026-02 | 10% | 100 000 | 5 рабочих дней с даты подписания Договора |
| 2. Утверждение ядра Системы (пункт 3.2) | 45% | 450 000 | 5 рабочих дней с даты акта |
| 3. Сдача Системы (пункт 3.4) | 45% | 450 000 | 5 рабочих дней с даты акта |
| Итого доля Заказчика | 100% | 1 000 000 |  |

2.5.	Работы начинаются в рабочий день, следующий за днём поступления предоплаты от обоих заказчиков (по 100 000 тенге). По соглашению Сторон Исполнитель вправе начать работы после предоплаты одного из заказчиков.

2.6.	Если Второй заказчик не оплатил очередной платёж своей доли, Исполнитель вправе приостановить следующий этап до поступления оплаты, письменно уведомив обоих заказчиков; сроки раздела 3 продлеваются на время приостановки. Платежи Заказчика при этом засчитываются в полном объёме и не возвращаются за выполненные работы.

2.7.	Расходы на виртуальный сервер (ориентировочно 5–15 долларов США в месяц) и WhatsApp-провайдера (ориентировочно 5 000 тенге в месяц за номер) заказчики оплачивают напрямую по тарифам владельцев. Эти расходы не входят в стоимость Договора.

3. Сроки и этапы

3.1.	Общий срок разработки — от 4 (четырёх) до 6 (шести) недель с даты начала работ. Работа ведётся версиями (билдами): заказчики получают рабочие версии Системы и согласуют каждую.

3.2.	Ядро предъявляется не позднее 2 (двух) недель с даты начала работ: разделы Р1–Р4 Приложения № 1 — пациенты и карты, отметка визита, расписание и запись, напоминания в WhatsApp.

3.3.	Полировка: разделы Р5–Р10 и правки по замечаниям заказчиков. По каждому билду контактное лицо даёт замечания в течение 1–2 рабочих дней, Исполнитель вносит правки в следующий билд.

3.4.	Сдача: перенос текущей таблицы пациентов, обучение сотрудников центра, перенос Системы на сервер заказчиков, передача кода и доступов (раздел Р11).

3.5.	Сроки продлеваются на время ожидания Исполнителем материалов, доступов, согласований и оплат заказчиков.

4. Сдача и приёмка

4.1.	По завершении этапа Исполнитель уведомляет обоих заказчиков о готовности, предоставляет доступ к Системе и акт выполненных работ по форме Приложения № 2 — каждому заказчику на его долю.

4.2.	Приёмка проводится по разделам Приложения № 1: открыли — проверили — работает.

4.3.	Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт или направляет мотивированный отказ с перечнем несоответствий Приложению № 1. При отсутствии ответа в этот срок этап считается принятым.

4.4.	Несоответствия Приложению № 1 устраняются Исполнителем бесплатно в разумный срок.

4.5.	Стороны признают юридическую силу документов и сообщений, переданных по WhatsApp и электронной почте, а также документов, подписанных ЭЦП.

5. Права на результат и данные

5.1.	Исключительные имущественные права на Систему переходят к Заказчику и Второму заказчику в равных долях (по 1/2) после подписания акта сдачи и поступления оплаты от обоих заказчиков в полном объёме.

5.2.	Исполнитель передаёт заказчикам исходный код, базу данных, документацию, доступы к серверу и административные учётные записи.

5.3.	Все данные в Системе — пациенты, диагнозы, расписание, абонементы, оплаты — принадлежат заказчикам. Порядок совместного использования Системы и данных заказчики определяют между собой.

5.4.	Исполнитель вправе использовать общие технические решения в других проектах без раскрытия данных заказчиков.

6. Обязанности Сторон

6.1. Исполнитель обязуется:

6.1.1.	Выполнить работы в объёме Приложения № 1 в сроки раздела 3 и передать Систему заказчикам.

6.1.2.	Показывать рабочие билды, вносить правки по замечаниям, перенести текущую таблицу пациентов, провести обучение сотрудников центра.

6.1.3.	Оказывать сопровождение и гарантийную поддержку по разделу 7.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1.	Вместе со Вторым заказчиком назначить контактное лицо (пункт 1.5).

6.2.2.	Передать текущую таблицу пациентов, программы и цены курсов, правила абонементов и бонусов инструкторов, список сотрудников; подключить WhatsApp-провайдера.

6.2.3.	Участвовать в согласовании билдов, отвечать на вопросы Исполнителя в срок не более 2 рабочих дней, оплачивать свою долю работ по разделу 2.

7. Сопровождение и гарантия

7.1.	В течение 3 (трёх) месяцев с даты акта сдачи Системы и передачи заказчикам ключей — исходного кода, доступов к серверу и административных учётных записей (пункт 5.2) — Исполнитель бесплатно исправляет ошибки Системы и консультирует сотрудников. Срок реакции — 1 рабочий день.

7.2.	Гарантия не распространяется на последствия изменения кода заказчиками или третьими лицами, неоплаты сервера и сторонних сервисов, изменения их условий.

7.3.	Доработки после окончания гарантии выполняются по ставке 20 долларов США в час (в тенге по курсу на дату счёта) или по отдельному соглашению.

8. Конфиденциальность

8.1.	Стороны не разглашают сведения, ставшие известными при исполнении Договора, в том числе сведения о пациентах, их диагнозах и оплатах.

8.2.	Персональные данные пациентов и сотрудников обрабатываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных. Заказчики являются собственниками и операторами базы, Исполнитель — обработчиком на время работ и поддержки и обеспечивает доступ к данным только уполномоченным лицам.

8.3.	Обязательства по разделу 8 действуют бессрочно.

9. Изменение объёма работ

9.1.	Изменения, не влияющие на общий объём (поля, статусы, тексты напоминаний, правила, отчёты), вносятся в рамках цены Договора.

9.2.	Резерв на правки. По итогам согласования билдов и первых недель работы центра Исполнитель выполняет дополнительные работы, не указанные в Приложении № 1, в объёме до 15% от объёма работ — без увеличения цены.

9.3.	Работы сверх 15% оформляются дополнительным соглашением с обоими заказчиками с согласованием цены и срока до начала работ.

10. Ответственность Сторон

10.1.	За нарушение сроков оплаты своей доли Заказчик уплачивает пеню 0,1% от просроченной суммы за каждый день, но не более 10% от суммы платежа.

10.2.	За нарушение срока сдачи по вине Исполнителя он уплачивает пеню 0,1% от стоимости этапа (в части доли Заказчика) за каждый день, но не более 10% от стоимости этапа.

10.3.	Исполнитель не отвечает за работу сторонних сервисов, их тарифы и условия, а также за корректность данных, внесённых заказчиками. Медицинские решения — диагноз, программа и длительность курса — принимает врач центра.

10.4.	Совокупная ответственность Исполнителя перед Заказчиком ограничена суммой фактически полученной от него оплаты. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы.

11. Срок действия и прочие условия

11.1.	Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2027 года. Окончание срока действия не освобождает Стороны от исполнения обязательств, не исполненных к этой дате, включая оплату и гарантийную поддержку по разделу 7.

11.2.	Каждая Сторона вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив другую за 10 календарных дней. Заказчик оплачивает свою долю фактически выполненных работ на дату уведомления; оплаченные и выполненные этапы возврату не подлежат.

11.3.	Изменения оформляются письменно и подписываются Сторонами, в том числе ЭЦП. Споры решаются переговорами, при недостижении согласия — в суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.4.	Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы. Приложения: № 1 «Техническое задание», № 2 «График платежей и форма акта».

12. Реквизиты и подписи Сторон

| Исполнитель ИП «STUDYSTORIES.APP» БИН 880607300110 Адрес: г. Алматы, мкр. Орбита-4, д. 3, оф. 2 ИИК KZ31722S000010366450 АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19 Не является плательщиком НДС ИП: Цай Платон Львович Тел.: +7 701 123 99 99 pllato.kz _______________ / Цай П. Л. / М.П. | Заказчик ТОО «Центр кинезиса Костанай» БИН 150740002754 Адрес: 110000, Костанайская обл., г. Костанай, пр. Абая, д. 147, н.п. 2 ИИК KZ69722S000014120830 АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 17 Директор: Блялова Дарига Бауржановна Эл. почта: Kostanay-kinezis@mail.ru _______________ / Блялова Д. Б. / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Договору № BUB-2026-02 от 27.10.2026

Техническое задание

Система учёта пациентов, записи и абонементов · ЛФК Центр Бубновского · Уральск · Костанай

Каждый раздел — экран или группа экранов Системы; формулировки описывают результат, который заказчики проверят на приёмке. Разделы детализируются при согласовании билдов. Техническое задание одинаково в договорах № BUB-2026-01 и № BUB-2026-02. Демонстрационная версия: https://pllato.kz/app/bubnovsky-timur.html.

Р1. Пациенты и карты · ядро

Р1.1. База пациентов

Взрослые и дети от 7 лет: номер карты, телефон, возраст, диагноз, врач, инструктор, этап курса, абонемент, последний визит, откуда пришёл. Для детей — контакт родителя.

Р1.2. Карточка пациента

Диагноз и курс, история визитов, абонементы и оплаты, напоминания и звонки, заметки врача и инструктора. Фильтры для обзвона: заканчивается абонемент, пропал, поддерживающая фаза.

Р2. Отметка визита · ядро

Р2.1. Отметка

Администратор набирает номер карты или последние цифры телефона — видно пациента, диагноз, сколько занятий прошёл и сколько осталось по абонементу. Одно нажатие отмечает визит и уменьшает остаток.

Р2.2. Подсказки

При отметке видно долг по оплате и что абонемент заканчивается — администратор предлагает продление.

Р3. Расписание и запись · ядро

Р3.1. Запись

Запись пациента к инструктору на свободное время; занятость каждого часа; перенос и отмена.

Р3.2. Расписание инструктора

Инструктор видит только свои занятия и своих пациентов.

Р4. Напоминания в WhatsApp · ядро

Р4.1. Напоминания

Автоматически за день и за 3 часа до занятия: «Вы записаны на … подтвердите: 1 — приду, 2 — перенести». Ответ пациента ставит отметку в расписании.

Р4.2. Без ответа

Пациенты, не ответившие на напоминание, попадают администратору на звонок. Тексты напоминаний задают заказчики.

Р5. Воронка: от обращения до курса

Р5.1. Обращения

Звонки, WhatsApp, Instagram, сайт, 2GIS — с источником. Этапы: обращение → записан на первичный приём → пришёл → курс назначен → абонемент куплен.

Р5.2. Контроль

Кто пришёл на первичный приём и не купил абонемент — напоминание администратору позвонить.

Р6. План лечения и цена курса

Р6.1. План

На первичном приёме врач выбирает диагноз, программу и длительность курса (например, 3 месяца, сколиоз — 6 месяцев, поддерживающая фаза); стоимость курса считается автоматически по прайсу центра.

Р6.2. Показ пациенту

Врач показывает план и цену на экране; администратор принимает оплату.

Р7. Абонементы и оплаты

Р7.1. Абонементы

Абонемент на 12 занятий (правила задают заказчики); остаток уменьшается при каждом визите; при одном оставшемся занятии — напоминание пациенту и список на продление; курс из нескольких абонементов виден целиком.

Р7.2. Оплаты

Оплаты Kaspi QR, переводом, наличными и картой привязаны к пациенту и абонементу; касса дня; долги видны при отметке визита.

Р8. Пропали — позвонить

Р8.1. Список

Пациенты, не приходившие 10–14 дней и больше (порог задают заказчики), сами попадают в список; администратор звонит и отмечает итог: вернётся, заболел, уехал, недоволен.

Р9. Команда

Р9.1. Бонусы инструкторов

Система помнит, кто провёл первичный приём; если пациент купил абонемент — бонус инструктору, за продление — ещё бонус. Правила бонусов задают заказчики; инструктор видит только свои бонусы.

Р9.2. Нагрузка и удержание

Сколько занятий провёл каждый инструктор, сколько у него пациентов и сколько продолжают курс.

Р10. Пульт руководителя и роли

Р10.1. Пульт

Без лишней аналитики: сколько пришло сегодня, кто записан, у кого заканчивается абонемент, кто пропал, касса.

Р10.2. Роли

Руководитель, администратор, врач, инструктор; права «смотреть / менять»; журнал действий.

Р11. Запуск

Р11.1. Перенос и обучение

Перенос текущей таблицы пациентов; обучение сотрудников центра; первый рабочий день с сопровождением.

Р11.2. Передача

Установка на сервер заказчиков, резервные копии; передача кода, документации и доступов.

Стоимость по разделам

| Блок | Разделы | Стоимость, ₸ | Доля Заказчика, ₸ |
| --- | --- | --- | --- |
| Пациенты и карты | Р1 | 200 000 | 100 000 |
| Отметка визита | Р2 | 200 000 | 100 000 |
| Расписание и запись | Р3 | 200 000 | 100 000 |
| Напоминания в WhatsApp | Р4 | 250 000 | 125 000 |
| Воронка | Р5 | 200 000 | 100 000 |
| План лечения и цена курса | Р6 | 150 000 | 75 000 |
| Абонементы и оплаты | Р7 | 250 000 | 125 000 |
| Пропали — позвонить | Р8 | 100 000 | 50 000 |
| Команда | Р9 | 150 000 | 75 000 |
| Пульт руководителя и роли | Р10 | 150 000 | 75 000 |
| Запуск | Р11 | 150 000 | 75 000 |
| Итого |  | 2 000 000 | 1 000 000 |

| Исполнитель ИП «STUDYSTORIES.APP» _______________ / Цай П. Л. / М.П. | Заказчик ТОО «Центр кинезиса Костанай» _______________ / Блялова Д. Б. / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Договору № BUB-2026-02 от 27.10.2026

График платежей и форма акта

Общая стоимость — 2 000 000 тенге · доля Заказчика 50% — 1 000 000 тенге, без НДС

| № | Основание платежа | Доля | Сумма, ₸ | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоплата до начала работ · счёт № BUB-С-2026-02 | 10% | 100 000 | 5 рабочих дней с даты подписания Договора |
| 2 | Акт утверждения ядра (Р1–Р4) | 45% | 450 000 | 5 рабочих дней с даты акта |
| 3 | Акт сдачи: все разделы Приложения № 1, перенос, обучение, передача кода | 45% | 450 000 | 5 рабочих дней с даты акта |
|  | Итого доля Заказчика | 100% | 1 000 000 |  |

Второй заказчик (Тимур) по договору № BUB-2026-01 оплачивает вторые 50% — 1 000 000 тенге по такому же графику: 100 000 / 450 000 / 450 000 тенге.

Реквизиты для оплаты

| Получатель | ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110 |
| --- | --- |
| ИИК / Банк | KZ31722S000010366450 · АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19 · КНП 851 |
| Назначение | Оплата по договору № BUB-2026-02 от 27.10.2026 за разработку программного обеспечения (доля 50%), этап ___. Без НДС |

Форма акта выполненных работ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ___ от «___» __________ 20___ г. к Договору № BUB-2026-02 от 27 октября 2026 г.

ИП «STUDYSTORIES.APP» (Исполнитель) и ТОО «Центр кинезиса Костанай» (Заказчик) составили настоящий акт о том, что Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы по этапу: ____________________________________ (разделы Приложения № 1: __________). Стоимость этапа в части доли Заказчика (50%) — __________ тенге, без НДС. Работы выполнены в полном объёме и в срок, претензий у Заказчика нет.

| Исполнитель ИП «STUDYSTORIES.APP» _______________ / Цай П. Л. / М.П. | Заказчик ТОО «Центр кинезиса Костанай» _______________ / Блялова Д. Б. / М.П. |
| --- | --- |