ДОГОВОР № BUB-2026-03

на разработку программного обеспечения

Подключение центра в г. Рудный к системе учёта пациентов, записи и абонементов «ЛФК Центр Бубновского»

| г. Алматы | 28 октября 2026 г. |
| --- | --- |

ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице индивидуального предпринимателя Цай Платона Львовича, действующего на основании уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (далее — «Исполнитель»), с одной стороны, и ТОО «Центр кинезиса Рудный», БИН 170440007906, в лице директора Алматовой Гульмиры Жангильдовны, действующей на основании Устава (далее — «Заказчик»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1.	Исполнитель обязуется подключить центр Заказчика в г. Рудный (далее — «Центр») к системе учёта пациентов, записи, абонементов и оплат «ЛФК Центр Бубновского» (далее — «Система»), адаптировать Систему под Центр и запустить её, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях Договора.

1.2.	Система разрабатывается Исполнителем по договорам № BUB-2026-01 и № BUB-2026-02 от 27.10.2026 для центров в г. Уральск и г. Костанай. Центр подключается к ней как отдельный центр — со своими пациентами, расписанием, сотрудниками, кассой и отчётами.

1.3.	Состав работ и критерии приёмки определены в Приложении № 1 «Техническое задание», которое является неотъемлемой частью Договора. Демонстрационная версия Системы: https://pllato.kz/app/bubnovsky-timur.html.

1.4.	Система работает как веб-приложение в браузере на компьютере, планшете и телефоне. Каждый сотрудник Центра входит под своим логином и видит разделы своей роли.

1.5.	В предмет Договора не входят: доработки Системы для других центров, мобильное приложение для App Store и Google Play, сайт, обмен с 1С, оплата тарифов сторонних сервисов.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1.	Стоимость работ по Договору составляет 500 000 (пятьсот тысяч) тенге. Цена фиксированная и не увеличивается при изменении объёма работ в пределах пункта 9.2.

2.2.	НДС не облагается: Исполнитель не является плательщиком НДС. Стоимость включает все налоги и обязательные платежи Исполнителя.

2.3.	Абонентская плата за использование Системы не предусмотрена. Стоимость не зависит от количества пользователей и пациентов Центра.

2.4.	Оплата производится в безналичном порядке двумя платежами — 50% предоплата и 50% по завершении:

| Платёж | Доля | Сумма, ₸ | Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предоплата — старт работ, по счёту № BUB-С-2026-03 от 28.10.2026 | 50% | 250 000 | 5 рабочих дней с даты подписания Договора |
| 2. Окончательный расчёт по завершении — по Акту сдачи (раздел 4) | 50% | 250 000 | 5 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи (пункт 4.5) |
| Итого | 100% | 500 000 |  |

2.5.	Датой начала работ считается рабочий день, следующий за днём поступления предоплаты на счёт Исполнителя.

2.6.	Расходы на номер WhatsApp-провайдера для Центра (ориентировочно 5 000 тенге в месяц) Заказчик оплачивает напрямую по тарифу провайдера. Эти расходы не входят в стоимость Договора.

3. Сроки

3.1.	Центр подключается не позднее 2 (двух) недель с даты начала работ, но не ранее готовности ядра Системы по договорам № BUB-2026-01 и № BUB-2026-02. Исполнитель сообщает Заказчику дату подключения.

3.2.	Сроки продлеваются на время ожидания Исполнителем таблицы пациентов, списка сотрудников, прайса, доступов и согласований Заказчика сверх срока пункта 6.2.3.

4. Сдача и приёмка

4.1.	По завершении работ Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности, предоставляет доступ к Системе и направляет акт выполненных работ по форме Приложения № 2 (далее — «Акт сдачи»).

4.2.	Приёмка проводится по разделам Приложения № 1: открыли — проверили — работает.

4.3.	Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи подписывает его или направляет мотивированный отказ с перечнем несоответствий Приложению № 1. Если ответа нет, Исполнитель направляет напоминание; если ответа нет и в течение 2 (двух) рабочих дней после напоминания, работы считаются принятыми, а Акт сдачи — подписанным в последний день этого срока.

4.4.	При мотивированном отказе Исполнитель устраняет несоответствия бесплатно и повторно направляет Акт сдачи; повторная приёмка — только по пунктам отказа.

4.5.	Дата подписания Акта сдачи — дата его подписания обеими Сторонами (на бумаге, ЭЦП или скан-копией) либо дата, когда он считается подписанным по пункту 4.3. От неё исчисляются срок окончательного расчёта и гарантия. Акт, подписанный только одной Стороной, правовых последствий не порождает.

4.6.	Стороны признают юридическую силу документов и сообщений, переданных по WhatsApp и электронной почте по реквизитам раздела 12, а также документов, подписанных ЭЦП.

5. Права и данные

5.1.	После оплаты в полном объёме Исполнитель предоставляет Заказчику бессрочное неисключительное право использования Системы для Центра, без ограничения числа пользователей. Это право сохраняется при переходе исключительных прав на Систему к заказчикам по договорам № BUB-2026-01 и № BUB-2026-02.

5.2.	Все данные Центра — пациенты, диагнозы, расписание, абонементы, оплаты — принадлежат Заказчику. Сотрудники других центров не получают к ним доступа без письменного согласия Заказчика; Заказчик вправе дать такой доступ руководителю центра в г. Костанай (раздел Д1.3 Приложения № 1).

5.3.	По запросу Заказчика Исполнитель выгружает данные Центра в формате Excel.

6. Обязанности Сторон

6.1. Исполнитель обязуется:

6.1.1.	Выполнить работы в объёме Приложения № 1 в сроки раздела 3.

6.1.2.	Перенести таблицу пациентов Центра, обучить сотрудников, сопроводить первый рабочий день.

6.1.3.	Оказывать гарантийную поддержку по разделу 7.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1.	Назначить контактное лицо по Центру.

6.2.2.	Передать таблицу пациентов, список сотрудников, прайс курсов и абонементов, правила бонусов инструкторов; подключить номер WhatsApp-провайдера.

6.2.3.	Отвечать на вопросы Исполнителя, как правило, в течение 2 (двух) рабочих дней; задержка ответа влечёт только продление сроков по пункту 3.2. Оплачивать работы по разделу 2.

7. Гарантия

7.1.	В течение 3 (трёх) месяцев с даты подписания Акта сдачи Исполнитель бесплатно исправляет ошибки Системы в Центре и консультирует сотрудников. Срок реакции — 1 рабочий день.

7.2.	Гарантия не распространяется на последствия изменения кода Заказчиком или третьими лицами, неоплаты сервера и сторонних сервисов, изменения их условий.

7.3.	Доработки после окончания гарантии выполняются по ставке 20 долларов США в час (в тенге по курсу на дату счёта) или по отдельному соглашению.

8. Конфиденциальность

8.1.	Стороны не разглашают сведения, ставшие известными при исполнении Договора, в том числе сведения о пациентах, их диагнозах и оплатах.

8.2.	Персональные данные пациентов и сотрудников обрабатываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных. Заказчик является собственником и оператором базы Центра, Исполнитель — обработчиком на время работ и гарантии.

9. Изменение объёма работ

9.1.	Изменения, не влияющие на общий объём (поля, статусы, тексты напоминаний, прайс, отчёты), вносятся в рамках цены Договора.

9.2.	Резерв на правки. По итогам первых недель работы Центра Исполнитель выполняет дополнительные работы, не указанные в Приложении № 1, в объёме до 10% от объёма работ — без увеличения цены.

9.3.	Работы сверх 10% оформляются дополнительным соглашением с согласованием цены и срока до начала работ.

10. Ответственность Сторон

10.1.	За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает пеню 0,1% от просроченной суммы за каждый день, но не более 10% от суммы платежа.

10.2.	За нарушение срока сдачи по вине Исполнителя он уплачивает пеню 0,1% от стоимости работ за каждый день, но не более 10% от стоимости работ.

10.3.	Исполнитель не отвечает за работу сторонних сервисов и корректность данных, внесённых Заказчиком. Медицинские решения принимает врач Центра.

10.4.	Совокупная ответственность Исполнителя ограничена суммой фактически полученной оплаты. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы.

11. Срок действия и прочие условия

11.1.	Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2027 года. Окончание срока не освобождает Стороны от исполнения обязательств, не исполненных к этой дате, включая оплату и гарантию.

11.2.	Каждая Сторона вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив другую за 10 календарных дней. Заказчик оплачивает фактически выполненные работы на дату уведомления.

11.3.	Изменения оформляются письменно и подписываются Сторонами, в том числе ЭЦП. Споры решаются переговорами, при недостижении согласия — в суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.4.	Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы. Приложения: № 1 «Техническое задание», № 2 «График платежей и форма акта».

12. Реквизиты и подписи Сторон

| Исполнитель ИП «STUDYSTORIES.APP» БИН 880607300110 Адрес: г. Алматы, мкр. Орбита-4, д. 3, оф. 2 ИИК KZ31722S000010366450 АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19 Не является плательщиком НДС ИП: Цай Платон Львович Тел.: +7 701 123 99 99 pllato.kz _______________ / Цай П. Л. / М.П. | Заказчик ТОО «Центр кинезиса Рудный» БИН 170440007906 Адрес: 111501, Костанайская обл., г. Рудный, ул. Ленина, д. 31 ИИК KZ73722S000012583502 АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 17 Директор: Алматова Гульмира Жангильдовна Эл. почта: Kinezis-Rudnyi@mail.ru _______________ / Алматова Г. Ж. / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Договору № BUB-2026-03 от 28.10.2026

Техническое задание

Подключение центра в г. Рудный · 500 000 тенге

Д1. Центр в Системе

Д1.1. Отдельный центр

Пациенты и карты, отметка визита, расписание и запись, воронка обращений, план лечения и цена курса, абонементы и оплаты, «пропали — позвонить», команда — в том же составе, что и в Системе для центров в г. Уральск и г. Костанай, отдельно для Центра.

Д1.2. Роли и доступ

Руководитель, администратор, врач, инструктор Центра; сотрудники Центра видят только Центр.

Д1.3. Пульт руководителя

Сводка по Центру: посещения, записи, продажи абонементов, оплаты, долги, пропавшие пациенты. По согласию Заказчика — общий пульт с центром в г. Костанай.

Д1.4. Прайс и правила

Свой прайс курсов и абонементов, правила бонусов инструкторов и шаблоны напоминаний Центра.

Д2. Напоминания в WhatsApp

Д2.1. Номер Центра

Подключение номера WhatsApp-провайдера Центра: напоминания о записи, окончании абонемента и пропусках отправляются от имени Центра.

Д3. Запуск

Д3.1. Перенос

Перенос текущей таблицы пациентов Центра.

Д3.2. Обучение

Обучение сотрудников Центра онлайн — одно занятие до 1,5 часа; первый рабочий день с сопровождением Исполнителя.

| Исполнитель ИП «STUDYSTORIES.APP» _______________ / Цай П. Л. / М.П. | Заказчик ТОО «Центр кинезиса Рудный» _______________ / Алматова Г. Ж. / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Договору № BUB-2026-03 от 28.10.2026

График платежей и форма акта

Стоимость — 500 000 тенге, без НДС

| № | Основание платежа | Доля | Сумма, ₸ | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоплата 50% до начала работ · счёт № BUB-С-2026-03 от 28.10.2026 | 50% | 250 000 | 5 рабочих дней с даты подписания Договора |
| 2 | Окончательный расчёт по завершении · Акт сдачи | 50% | 250 000 | 5 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи (пункт 4.5) |
|  | Итого | 100% | 500 000 |  |

Реквизиты для оплаты

| Получатель | ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110 |
| --- | --- |
| ИИК / Банк | KZ31722S000010366450 · АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19 · КНП 851 |
| Назначение | Оплата по договору № BUB-2026-03 от 28.10.2026 за разработку программного обеспечения, платёж ___. Без НДС |

Форма Акта сдачи

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (АКТ СДАЧИ) № ___ от «___» __________ 20___ г. к Договору № BUB-2026-03 от 28 октября 2026 г.

ИП «STUDYSTORIES.APP» (Исполнитель) и ТОО «Центр кинезиса Рудный» (Заказчик) составили настоящий акт о том, что Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы по подключению центра в г. Рудный к Системе в объёме Приложения № 1 (разделы Д1–Д3). Стоимость работ — 500 000 тенге, без НДС. Претензий по объёму работ Заказчик не имеет. Акт вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами (пункт 4.5) и не освобождает Исполнителя от гарантийных обязательств по разделу 7.

| Исполнитель ИП «STUDYSTORIES.APP» _______________ / Цай П. Л. / М.П. | Заказчик ТОО «Центр кинезиса Рудный» _______________ / Алматова Г. Ж. / М.П. |
| --- | --- |