ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

NUK Control

Информационная система управления BMW‑авторазбором и публичный каталог запчастей. Версия 1.0 для согласования.

| 70 000 расчётный объём карточек | 2 площадки единое адресное хранение | 6 недель целевой срок реализации |
| --- | --- | --- |

Результат ТЗ определяет функциональный объём, данные, роли, интеграции, ограничения и проверяемые критерии приёмки первой промышленной версии.

Подготовлено для: NUK / Нурлан

Подготовлено: Pllato · 04 августа 2026

Версия 1.0 · для согласования

01 · ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# Назначение и границы системы

Документ является основанием для проектирования, реализации, демонстрации и приёмки NUK Control.

1.1. Заказчик

Компания NUK / собственник Нурлан. Юридические и банковские реквизиты уточняются в договоре.

1.2. Исполнитель

Pllato — проектирование, разработка, развёртывание, миграция данных и обучение.

1.3. Назначение

Создать собственную информационную систему NUK для учёта автомобильных доноров, б/у BMW‑запчастей, адресного склада, продаж, клиентов, задач, аналитики и публикации актуального каталога на сайте.

1.4. Исходные условия

Две операционные площадки: склад в Бесагаше и городская точка на Суюнбая.

Существующий физический склад работает с 2009 года и оцифровывается поэтапно.

В Bazon ориентировочно 18–20 тыс. карточек/фото; целевой объём системы — 60–70 тыс. позиций и выше без лицензионного лимита со стороны Pllato.

Новые партии поступают в том числе контейнерами в виде разобранных и промаркированных автомобилей/комплектов.

Клиентские коммуникации ведутся через WhatsApp и телефонию; сайт должен привлекать целевую BMW‑аудиторию.

Терминология «Карточка» — цифровое описание единицы/партии запчасти; «донор» — автомобиль или комплект, являющийся источником деталей; «ядро» — согласованный минимальный набор рабочих модулей и справочников.

02 · ЦЕЛИ И РОЛИ

# Цели, пользователи и доступ

Права доступа строятся по принципу минимально необходимой информации.

2.1. Бизнес‑цели

Обеспечить достоверный остаток и местонахождение каждой детали.

Сократить время от поступления до публикации и продажи.

Объединить склад, продажи, сайт и коммуникации в одном источнике данных.

Сформировать управленческую аналитику по донорам, оборачиваемости и маржинальности.

Создать принадлежащую NUK платформу без обязательной лицензии Pllato за пользователя/карточку.

2.2. Роли

| Роль | Доступ и ответственность |
| --- | --- |
| Собственник / администратор | Все данные, настройки, пользователи, финансы, аналитика, журнал действий |
| Руководитель продаж | Воронка, клиенты, заказы, скидки, резервы, отчёты менеджеров |
| Менеджер | Обращения, подбор, клиенты, сделки, резервы и выдача в пределах полномочий |
| Кладовщик | Приход, размещение, перемещение, инвентаризация, комплектация и списание |
| Мастер / разборщик | Доноры, задания на разбор, детали, фото, состояние и маркировка |
| Маркетолог | Каталог сайта, публикации, источники, партнёры, SEO‑поля без доступа к себестоимости |
| Наблюдатель | Чтение разрешённых отчётов без изменения данных |

Требование доступа Администратор должен уметь включать/отключать пользователя, назначать роль и ограничивать доступ по площадке. Критические операции журналируются.

03 · ДАННЫЕ

# Основные сущности и реквизиты

Структура данных должна поддерживать серийный и количественный учёт, а также дальнейшее расширение через API.

| Сущность | Обязательные / ключевые поля |
| --- | --- |
| Донор | ID, VIN/внутренний номер, BMW модель/кузов/поколение, двигатель, год, цвет, пробег, источник, закупка, дата, фото, статус |
| Запчасть | ID/штрихкод, название, категория, OEM/кроссы, маркировка, совместимость, состояние, дефекты, фото, цена, себестоимость, донор |
| Остаток | Запчасть, количество, доступно/резерв/брак, площадка, зона, стеллаж, полка, дата движения |
| Поступление | Номер, дата, поставщик/контейнер, доноры, позиции, количество, стоимость, ответственный, статус проверки |
| Клиент | ФИО/компания, телефоны, WhatsApp, BMW/VIN, история, согласия, теги, источник |
| Сделка/заказ | Источник, клиент, позиции, цены, скидка, резерв, оплата, доставка/выдача, ответственный, этап, причины отказа |
| Партнёр | СТО/блогер, код, ставка/скидка, контакты, сделки, начисления и взаиморасчёты |
| Задача | Проект/доска, этап, заголовок, срок, ответственный, чек‑лист, комментарии, вложения, связь с сущностью |
| Движение | Тип, дата/время, количество, откуда/куда, основание, пользователь, комментарий |

Идентичность товара Уникальный ID/код NUK не изменяется при перемещении между площадками и сохраняет историю фото, статусов, резервов, возвратов и продаж.

04 · ДОНОРЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ

# FR‑01. Донорский цикл и приёмка

Система должна проводить новую партию от регистрации до размещённых и готовых к продаже деталей.

| ID | Требование | Проверяемый результат |
| --- | --- | --- |
| FR‑01.01 | Создание донора/партии вручную или импортом | Карточка имеет номер, характеристики, стоимость и статус |
| FR‑01.02 | Шаблон типовых деталей по модели/кузову | Пользователь создаёт список деталей без повторного ввода общих данных |
| FR‑01.03 | Задания на разбор по исполнителям | Видны план, срок, прогресс и фактические позиции |
| FR‑01.04 | Фото и состояние с мобильного устройства | Фото прикрепляется к конкретной детали; дефект фиксируется отдельно |
| FR‑01.05 | Печать/сохранение кода и маркировки | По коду открывается карточка детали |
| FR‑01.06 | Пакетная приёмка контейнера | Позиции группируются по партии и проходят статус проверки |
| FR‑01.07 | Расчёт окупаемости донора | Сопоставлены закупка, поступившие детали, продажи и текущий остаток |
| FR‑01.08 | Статусы процесса | Ожидается → принят → в разборе → проверка → размещён → закрыт |

Правила

Деталь нельзя опубликовать как доступную без площадки/ячейки либо явного статуса «ожидает размещения».

Себестоимость может распределяться между деталями по правилам, утверждённым NUK; ручная корректировка доступна только уполномоченной роли.

Закрытие донора не удаляет детали и историю операций.

05 · КАТАЛОГ И СКЛАД

# FR‑02. Каталог, остатки и инвентаризация

Склад — центральный источник наличия для внутренних пользователей и сайта.

| ID | Требование | Критерий |
| --- | --- | --- |
| FR‑02.01 | Поиск по ID, OEM/кроссу, названию, BMW, VIN/кузову, маркировке и полке | Релевантные результаты открываются без просмотра всех карточек |
| FR‑02.02 | Раздельный остаток по двум площадкам и ячейкам | Сумма по ячейкам равна общему остатку |
| FR‑02.03 | Операции приход/расход/резерв/снятие/перемещение/списание/возврат | Каждая операция создаёт запись движения и автора |
| FR‑02.04 | Инвентаризация по площадке, зоне, стеллажу или выборке | Система фиксирует план/факт и создаёт корректировку после подтверждения |
| FR‑02.05 | Контроль дублей по OEM, донору, маркировке и фото | Пользователь получает предупреждение и может объединить/разделить карточки |
| FR‑02.06 | Массовое изменение допустимых полей | Выбранные позиции меняются с предпросмотром и журналом |
| FR‑02.07 | Статусы доступности | В наличии / резерв / продано / брак / ожидает размещения |
| FR‑02.08 | Минимальный и залежалый остаток | Система формирует списки контроля и сигналы собственнику |

Производительность Каталог проектируется для не менее чем 70 000 карточек и не менее 300 000 записей движения при корректной серверной конфигурации. Поиск и фильтры выполняются серверно с индексами.

06 · ПРОДАЖИ

# FR‑03. CRM, заказы и коммуникации

Обращение должно превращаться в управляемую сделку с подбором из живого остатка.

| ID | Требование | Критерий |
| --- | --- | --- |
| FR‑03.01 | Единая воронка обращений и заказов | Этапы, ответственный, срок следующего действия и причина отказа видны в карточке |
| FR‑03.02 | Создание сделки из клиента/входящего канала | Контакт, источник и история не вводятся повторно |
| FR‑03.03 | Подбор позиции из склада | Менеджер видит фото, OEM, цену, точку, доступность и может добавить в заказ |
| FR‑03.04 | Резерв с датой окончания | Количество становится недоступным другим заказам и автоматически контролируется |
| FR‑03.05 | Скидка по полномочиям и партнёрскому коду | Система сохраняет основание, автора, скидку клиенту и начисление партнёру |
| FR‑03.06 | Статусы оплаты и выдачи | Не оплачено / частично / оплачено; самовывоз / перемещение / доставка / выдано |
| FR‑03.07 | Возврат с причиной и состоянием | Возврат создаёт обратное движение либо перевод в брак |
| FR‑03.08 | WhatsApp и телефония | При наличии официального API сообщение/звонок связывается с клиентом и сделкой |
| FR‑03.09 | Контроль пропущенных действий | Просроченные задачи и необработанные обращения видны руководителю |

Базовые этапы воронки

Новый запрос → подбор → предложение → резерв → оплата → комплектация → выдача/доставка → завершено. Отказ фиксируется с причиной на любом этапе.

07 · ПУБЛИЧНЫЙ КАТАЛОГ

# FR‑04. Сайт и BMW‑каталог

Каталог должен быть простым для клиента, адаптивным для телефона и синхронным со складом.

| ID | Требование | Критерий |
| --- | --- | --- |
| FR‑04.01 | Каталог и поиск по OEM/названию/BMW | Клиент получает карточки с реальным наличием и фото |
| FR‑04.02 | Фильтры модель/поколение/кузов/двигатель/год/категория/цена/точка | Фильтры комбинируются и отражаются в URL |
| FR‑04.03 | Карточка конкретной б/у детали | Фото, состояние, дефекты, OEM, совместимость, цена, наличие и точка |
| FR‑04.04 | Быстрый запрос менеджеру | В обращение передаются ID детали, URL, источник/UTM и контакт |
| FR‑04.05 | Заявка по VIN и списку деталей | Клиент может приложить фото и согласиться на обработку данных |
| FR‑04.06 | Техническое SEO | ЧПУ, title/description, canonical, sitemap, robots и структурированные данные товара |
| FR‑04.07 | Синхронизация статуса | Продажа/резерв меняет доступность на сайте по согласованному регламенту |
| FR‑04.08 | Адаптивность | Основные сценарии работают на экранах от 360 px без горизонтальной прокрутки |

SEO‑границы Проект включает техническую основу и базовую оптимизацию. Гарантированные позиции Google, регулярное создание контента, закупка ссылок и постоянная работа SEO‑специалиста не входят в объём.

08 · УПРАВЛЕНИЕ

# FR‑05. Задачи, аналитика и партнёры

Система должна показывать не только факты, но и действия, которые требуют внимания.

| Блок | Функциональные требования |
| --- | --- |
| Задачи | Доски по процессам; колонки/этапы; карточки с ответственным, сроком, приоритетом, чек‑листом, файлами, комментариями и связью с донором/деталью/сделкой. |
| Пульт | Продажи сегодня/период, валовая маржа, сумма и возраст остатка, резервы, необработанные обращения, просроченные задачи, риск‑сигналы. |
| Складская аналитика | ABC/XYZ, оборачиваемость, залежалость, продажи по категориям/OEM/моделям, остаток и движение по площадке. |
| Доноры | Закупочная стоимость, ожидаемая выручка, фактическая выручка, остаток, маржа и процент окупаемости. |
| Продажи | Конверсия по этапам, средний чек, маржа, причины отказа, результат менеджеров, источники и кампании. |
| Партнёры | Коды СТО/блогеров, условия скидки/вознаграждения, сделки, начислено, выплачено, период и ответственный. |
| AI‑сигналы | Правила/модели выявляют залежалость, аномальные скидки, просроченные резервы и дефицит данных; пользователь подтверждает решение. |

Управленческий принцип Любой показатель должен раскрываться до исходных карточек и операций. Итог без возможности проверить первичные данные не считается достаточным.

09 · ИНТЕГРАЦИИ И МИГРАЦИЯ

# FR‑06. Обмен данными и перенос Bazon

Интеграции реализуются только через разрешённые механизмы и подтверждённые технические доступы.

9.1. Миграция

| Этап | Результат |
| --- | --- |
| Аудит | Список доступных таблиц/полей/фото, объёмы, дубли, отсутствующие значения, ограничения экспорта |
| Карта | Сопоставление Bazon → NUK Control и перечень правил преобразования |
| Проба | Импорт 50–100 карточек с протоколом сверки и письменным согласованием |
| Основной перенос | Карточки, фото и доступная история; отчёт импортировано/пропущено/ошибка |
| Переключение | Дата фиксации, финальная дельта, контрольные суммы и архив исходной выгрузки |

9.2. Интерфейсы

Внутренний API каталога и остатков для сайта NUK.

Webhook/API приёма заявок с сайта с UTM‑параметрами.

WhatsApp Business и телефония — после выбора провайдера и получения официальных ключей/номеров.

Kolesa и иные площадки — только официальный API, фид или разрешённый импорт; иначе формируется допустимый файл/ручной регламент.

Экспорт основных справочников и операций NUK в CSV/XLSX для контроля и резервного использования.

Зависимость Срок интеграции с внешним сервисом приостанавливается на период, когда сервис не предоставил доступ, документацию либо изменил правила. Это не блокирует сдачу независимых модулей NUK Control.

10 · НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

# NFR. Надёжность, безопасность и эксплуатация

Система должна сохранять управляемость при росте каталога, пользователей и операций.

| ID | Требование |
| --- | --- |
| NFR‑01 | Веб‑интерфейс на русском языке; поддержка актуальных Chrome, Safari и мобильных браузеров. |
| NFR‑02 | Адаптивный интерфейс; ключевые складские и продажные операции доступны со смартфона. |
| NFR‑03 | Разграничение прав по ролям и площадкам; пароли хранятся только в виде стойких хешей. |
| NFR‑04 | Журнал входов и критических изменений: остаток, цена, скидка, себестоимость, роль, удаление/архив. |
| NFR‑05 | Ежедневное резервное копирование базы и регулярная проверка восстановления; срок хранения согласуется при развёртывании. |
| NFR‑06 | HTTPS, защита сессий, ограничение попыток входа, проверка файлов и серверная валидация входных данных. |
| NFR‑07 | Серверная пагинация/поиск; основные списки не загружают весь каталог на устройство пользователя. |
| NFR‑08 | Экспорт данных в машиночитаемом формате и отсутствие закрытой зависимости от Pllato. |
| NFR‑09 | Ошибки интеграций регистрируются; повторная отправка не создаёт дубли благодаря идемпотентности. |
| NFR‑10 | Часовой пояс Asia/Almaty, суммы в тенге, даты в понятном пользователю формате. |

Целевые показатели

| ≤ 3 сек рабочие списки при типовой нагрузке и нормальном канале | 70 000+ карточек с архитектурой без лимита Pllato | 100% критических действий в журнале аудита |
| --- | --- | --- |

11 · ПРИЁМКА

# Критерии готовности

Приёмка проводится по сценариям на тестовом/рабочем стенде с данными, согласованными сторонами.

| AC | Сценарий приёмки |
| --- | --- |
| AC‑01 | Администратор создаёт пользователей пяти базовых ролей и ограничивает кладовщика одной площадкой. |
| AC‑02 | Мастер создаёт донора, формирует детали, прикладывает фото и передаёт их на приёмку. |
| AC‑03 | Кладовщик размещает деталь в ячейке Бесагаша, затем перемещает на Суюнбая; история сохраняет обе операции. |
| AC‑04 | Менеджер находит деталь по OEM, добавляет в заказ и ставит резерв; доступность в каталоге меняется. |
| AC‑05 | После выдачи заказ списывает остаток, фиксирует оплату и попадает в отчёт продаж/маржи. |
| AC‑06 | Возврат восстанавливает товар в доступный остаток либо переводит в брак с указанием причины. |
| AC‑07 | Инвентаризация выбранной зоны показывает план/факт и создаёт подтверждённую корректировку. |
| AC‑08 | Заявка с сайта содержит выбранную деталь, контакт и UTM‑источник и появляется в воронке. |
| AC‑09 | Партнёрский код применяет согласованную скидку и создаёт начисление партнёру. |
| AC‑10 | Пульт раскрывает показатель до карточек/операций и показывает просроченный резерв. |
| AC‑11 | Контрольная миграция Bazon проходит сверку количества, обязательных полей и фотографий. |
| AC‑12 | Экспорт каталога и движений формируется в согласованном формате без участия разработчика. |

Порядок замечаний Дефект — несоответствие утверждённому требованию/критерию. Новая функция или изменение согласованного процесса оформляется как запрос на изменение с отдельной оценкой.

12 · ЭТАПЫ И ИСКЛЮЧЕНИЯ

# Сдача, гарантии и границы

Функциональный объём уточняется только через согласованный протокол изменений.

| Этап | Срок | Результат / основание оплаты |
| --- | --- | --- |
| Старт | После договора | Предоплата 10%; интервью и проектирование |
| Ядро | 7–10 дней | Согласованные роли, справочники, доноры, каталог, остатки и базовые продажи; оплата 45% |
| MVP | До 6 недель | Все согласованные модули, сайт, миграция/интеграции в доступном объёме, обучение; оплата 45% |
| Гарантия | 30 дней | Исправление воспроизводимых дефектов утверждённого функционала |

Не входит в первую версию

ручная инвентаризация и физическая маркировка десятков тысяч позиций силами Pllato;

гарантия публикации на Kolesa или другой площадке без официально доступного механизма;

полноценная бухгалтерия, налоговый учёт, онлайн‑касса и ЭСФ, если они отдельно не согласованы;

мобильные приложения App Store/Google Play — используется адаптивная веб‑версия;

регулярное SEO‑продвижение, ведение рекламы, создание фото/видео и call‑центр;

новые интеграции и бизнес‑процессы, отсутствующие в настоящем ТЗ.

Допущения

NUK предоставляет достоверные справочники, доступы и решения по процессам в согласованные сроки.

Фактический перенос истории определяется составом доступной выгрузки Bazon.

Серверная конфигурация и платные внешние сервисы оплачиваются заказчиком отдельно.

Согласование После утверждения этого ТЗ стороны фиксируют договор, календарный план и реквизиты. При расхождении с коммерческим предложением приоритет имеют подписанный договор и утверждённая редакция ТЗ.