Система управления
сетью складов
индивидуального хранения

Документ фиксирует состав работ крупными блоками. Детальные требования по каждому блоку согласовываются в рабочем порядке на этапе ядра и полировки; итоговая реализация уточняется по фактическим возможностям оборудования и API сторонних сервисов.

| ЗАКАЗЧИК Мушекбаев А. С. | ИСПОЛНИТЕЛЬ ИП «STUDYSTORIES.APP» бренд Pllato · БИН 880607300110 | СРОК 4–6 недель | ЭТАПЫ ядро → полировка |
| --- | --- | --- | --- |

Общие положения

1.	Разрабатывается система управления сетью складов self storage («система управления», портал) и новый сайт, связанные в единую базу данных. Сайт — витрина и точка входа клиента; портал — договоры, боксы, счета, доступы, клиенты и аналитика.

2.	Сеть на момент старта: 7 складов в Алматы (включая достроенный), на части складов два уровня хранения — второй уровень учитывается отдельным ярусом со своим тарифом. Склады распределены между тремя ИП: счета и приём оплат идут от юрлица, которому принадлежит склад.

3.	Масштабирование до 50 складов. Архитектура рассчитана на обслуживание не менее 50 (пятидесяти) складов сети без переработки архитектуры и без дополнительной оплаты разработки — это же требование зафиксировано в п. 1.7 Договора и проверяется при приёмке итогового этапа. Новый склад добавляется Заказчиком самостоятельно через админку (сетка боксов, площади, тарифы, юрлицо, реквизиты Kaspi). Рост числа складов и нагрузки покрывается расширением ресурсов сервера — процессор, оперативная память, дисковое пространство и пропускная способность; объём и стоимость ресурсов определяются хостингом и относятся к расходам Заказчика по п. 4 настоящего раздела. Профилактический рефакторинг для достижения 50 складов не требуется и Заказчиком не оплачивается.

4.	Система развёртывается на сервере Заказчика, исходный код и документация (вики) передаются Заказчику. Ежемесячных платежей Исполнителю за пользование нет; сторонние сервисы (WhatsApp-канал ≈5 000 ₸/номер/мес, IP-телефония, хостинг, SMS) Заказчик оплачивает напрямую поставщикам.

5.	Стороны и правовой статус документа. Исполнитель — Индивидуальный предприниматель «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице руководителя Цай Платона Львовича. «Pllato» — коммерческое обозначение (бренд), под которым ИП «STUDYSTORIES.APP» осуществляет свою деятельность; упоминание «Pllato» в настоящем документе, в переписке и в любых сопутствующих материалах означает указанное индивидуальное предприятие. Заказчик — Мушекбаев Адиль Серикханович. Настоящее Техническое задание является Приложением № 1 к Договору № PL-260910-1 от 10 сентября 2026 года и его неотъемлемой частью; при расхождении формулировок применяются условия Договора.

Раздел 2

Склады, боксы и договоры

✓	Карта-план каждого склада (не список): боксы с цветовыми статусами — занят, свободен, долг, бронь; уровни отображаются отдельными ярусами. Клик по боксу — карточка: арендатор, площадь, тариф, период, доступы, история.

✓	Карточка арендатора: все боксы клиента, периоды, платежи, доверенные лица, источник обращения, переписка. Договор аренды формируется автоматически по шаблону Заказчика.

✓	Пульт сети: загрузка, выручка, свободные боксы, должники и события по всем складам на одном экране; сводные показатели текущей таблицы Заказчика воспроизводятся.

Раздел 3

CRM: карточка клиента и работа менеджера

✓	CRM выделяется отдельным блоком системы: карточка клиента, воронка обращений, задачи и история взаимодействия. Состав полей карточки, стадии воронки и критерии приёмки CRM согласовываются с Заказчиком на этапе ядра и фиксируются письменно (перепиской или протоколом созвона). До согласования состав считается предварительным.

✓	Карточка клиента объединяет данные аренды (боксы, договоры, периоды, платежи, доступы) и данные CRM (источник обращения, переписка, звонки, задачи, ответственный менеджер).

Раздел 4

Счета, оплаты и приём платежей

✓	Массовое начисление: счета за период по всем занятым боксам формируются одним запуском — площадь, тариф и период каждого договора; отправка клиентам в Kaspi и WhatsApp.

✓	Kaspi Платежи — основной канал оплаты (сервис «Платежи», без эквайринга): клиент видит начисление как квитанцию и оплачивает; поступление автоматически привязывается к боксу и периоду, в том числе при оплате третьим лицом и при оплате за несколько периодов сразу. Интеграция выполняется по документации Kaspi, которую предоставляет Заказчик; резервный путь — постоянная ссылка на оплату и автоматический разбор подтверждений.

✓	Эквайринг банковских карт — дополнительный канал оплаты помимо Kaspi. В платёжной форме и в назначении платежа обязательно указываются за что (склад, номер бокса, договор) и за какой период оплата. Поступление по эквайрингу привязывается к боксу и периоду так же, как оплата через Kaspi, и так же снимает автоблокировку. Конкретный провайдер эквайринга и условия подключения согласовываются с Заказчиком.

✓	Счета на оплату для юридических лиц: в CRM формируется счёт по шаблону Заказчика с реквизитами юрлица-арендатора и юрлица-получателя (того ИП, которому принадлежит склад), с указанием боксов, периода и суммы. Счёт выгружается в PDF и отправляется клиенту; оплата по такому счёту привязывается к боксу и периоду.

✓	Скидки: стандартное поле скидки задаётся как по отдельному клиенту, так и на весь склад целиком. Скидка учитывается при массовом начислении и отражается в счёте и в аналитике по выручке.

✓	Автоблокировка: просрочка оплаты автоматически закрывает доступ на склад и отправляет клиенту напоминание со ссылкой на оплату; поступление оплаты открывает доступ без участия персонала. Дебиторка ведётся системой.

Раздел 5 · ключевой блок

Доступ на склады

✓	Вход по звонку (основной способ): каждой входной двери присваивается номер (GSM-модуль замка). Клиент звонит на номер двери — система определяет его номер телефона, находит арендатора или доверенное лицо, проверяет оплату и открывает замок; вызов сбрасывается, звонок для клиента бесплатный. При долге замок не открывается, клиенту уходит сообщение со ссылкой на оплату. Аналогия — GSM-шлагбаум.

✓	Доверенные лица: арендатор добавляет людей в личном кабинете сам (ФИО, номер удостоверения, телефон). Два типа доступа: постоянный (родственники, сотрудники) и разовый на день (грузчики, курьер — сгорает автоматически). Бумажные доверенности не требуются.

✓	Face ID / Hikvision: действующее оборудование (Hikvision Doors) подключается в общую систему с тем же правилом «не оплатил — не вошёл»; единый журнал. Вопрос удалённого управления решается по модели оборудования (статический IP или облачный сервис Hik).

✓	Оператор — резервный канал: видеозвонок и ручное открытие после верификации (телефон разряжен, нестандартная ситуация). Для охраны — картотека: поиск по номеру телефона или имени, доступы и долги видны без системы доступа.

✓	Журнал проходов по всем складам и всем способам входа: кто, когда, куда, каким способом, результат.

✓	Отключение электричества или интернета: при пропадании питания или связи канал открытия не работает — замок не управляется системой. Это ограничение оборудования, а не программной части. Доступ в такой ситуации обеспечивается организационно, силами Заказчика (дежурный оператор, механический ключ). Резервное питание, автономные каналы связи и аварийное открытие — зона ответственности Заказчика и в состав работ не входят.

Зависимость от оборудования: состав GSM-модулей и способ их подключения подбираются на этапе ядра; связь на вторых уровнях обеспечивается усилителями сигнала (зона ответственности Заказчика по монтажу).

Раздел 6

Личный кабинет клиента

✓	Мобильная веб-версия без приложения: бокс, договор, период, счёт, оплата Kaspi, продление, история платежей.

✓	Управление доступом: свой номер-ключ, добавление доверенных лиц, разовые доступы; статус «доступ закрыт — оплатите» с причиной.

✓	Онбординг новых клиентов: после оплаты — PDF-инструкция в WhatsApp (как пройти, как открыть дверь звонком).

Раздел 7

Сайт и приём заявок

✓	Новый сайт с нуля (лендинг-витрина + интеграционный модуль): склады на карте, свободные боксы в реальном времени, цены, онлайн-бронирование и полный самостоятельный чек-ин — выбрал бокс, оплатил, получил доступ и инструкцию без участия менеджера. Контент и данные мигрируются с текущего сайта.

✓	Подбор бокса: размерные категории (S / M / L / XL / XXL) с понятной визуализацией «что помещается» (по образцу лучших практик); формат подбора уточняется по опросу действующих клиентов Заказчика.

✓	Канбан заявок: обращения с сайта, WhatsApp, Instagram и звонков в одной воронке с источником (Google ≈45%, рекомендации ≈20%, 2ГИС ≈13%, Instagram ≈11% и др.) и маркетинг-кодами — для оценки каналов и рекламы.

Раздел 8

Телефония и WhatsApp

✓	IP-телефония: действующие номера переводятся в SIP-формат у одного оператора на юрлицо; подключение АТС (Sipuni/Binotel или аналог). Входящие и исходящие звонки: запись разговоров, автоматическое создание карточек, привязка к существующим клиентам. Личные номера сотрудников выводятся из рабочего контура.

✓	WhatsApp по QR-протоколу (green-API, ≈5 000 ₸/канал/мес): вся переписка и файлы архивируются в системе и привязываются к клиенту; отправка счетов, напоминаний и инструкций. WhatsApp-звонки — вне текущего объёма (появятся после стабилизации официального канала Meta).

Раздел 9

Аналитика, роли и админка

✓	Дашборд с показателями сводного файла Заказчика: загрузка, выручка, ставка за м², должники, источники, отток и прогноз; выгрузки в Excel.

✓	Роли и права доступа: владелец, менеджер, оператор охраны, администратор, клиент. Реализуется стандартная сетка прав: по каждому разделу системы для каждой роли задаётся уровень доступа — нет доступа, просмотр, изменение. Конкретное распределение прав по ролям согласовывается с Заказчиком на этапе ядра и фиксируется письменно; дальше права меняются в админке без обращения к Исполнителю.

✓	Админка: склады, тарифы, юрлица, интеграции, пользователи, скидки.

Раздел 10

Резервное копирование и отказоустойчивость

✓	Резервное копирование выполняется штатными средствами Cloudflare. Глубина хранения копий — 30 дней. Восстановление на любую дату в пределах этого срока выполняется Исполнителем по обращению Заказчика.

✓	Ежемесячная копия на резервный сервер, отличный от основного: раз в месяц полная копия базы и файлов переносится на отдельный сервер, чтобы данные не зависели от одной площадки. Настройка переноса входит в состав работ; оплата самого резервного сервера — за Заказчиком.

✓	Проверка восстановления из копии проводится один раз на этапе полировки и фиксируется в акте приёмки. Отдельное соглашение об уровне доступности сервера (SLA) в состав работ не входит: сервер принадлежит Заказчику, его доступность и оплата — зона ответственности Заказчика.

Раздел 11

Этапы, приёмка и границы объёма

1.	Этап «Ядро» — рабочий каркас всех разделов на данных Заказчика (перенос из текущих таблиц включён). Приёмка — работой в системе. Этап «Полировка» — правки по обратной связи боевого использования, перенос на сервер Заказчика, передача кода и вики.

2.	Оплата: 10% при старте, 45% после утверждения ядра, 45% после полной сдачи. Ошибки исправляются бесплатно; доработки после сдачи — 20 $/час.

3.	Вне текущего объёма (следующий круг развития, по отдельному согласованию): AI-агент подбора бокса в нерабочее время, аукционы невыкупленных боксов, WhatsApp-звонки, кубометры как единица тарификации, промокоды и программа лояльности, страхование хранимого имущества.

4.	Просрочка сроков Исполнителем. Ответственность за нарушение срока работ установлена п. 10.4 Договора: неустойка 0,5% от общей стоимости работ за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от общей стоимости. Периоды, вызванные непредоставлением Заказчиком данных, доступов, оборудования или согласований, а также ограничениями сторонних сервисов, при исчислении неустойки не учитываются и соразмерно продлевают срок.

| Исполнитель · ИП «STUDYSTORIES.APP» (бренд Pllato) Подпись, дата | Заказчик · Мушекбаев А. С. Подпись, дата |
| --- | --- |