ДОГОВОР № USS-2026-01

на разработку программного обеспечения

Система управления «Реестр 01» для стоун-подрядчика

| г. Алматы | 6 октября 2026 г. |
| --- | --- |

ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице индивидуального предпринимателя Цай Платона Львовича, действующего на основании уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (далее — «Исполнитель»), с одной стороны, и ИП USS Алина, БИН (ИИН) 900123451593, в лице индивидуального предпринимателя Алина ____________________, действующей на основании уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (далее — «Заказчик»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1.	Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику программное обеспечение — систему управления «Реестр 01» для стоун-подрядчика (далее — «Система»): объекты по адресам, договоры, виды работ и бригады, склад со сверкой, касса и план финансирования, службы, продажи и WhatsApp, — а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях Договора.

1.2.	Состав, функции и критерии приёмки Системы определены в Приложении № 1 «Техническое задание», которое является неотъемлемой частью Договора. Основание — коммерческое предложение Исполнителя от 21.09.2026 и демонстрационная версия pllato.kz/app/uss.html, собранные по встрече 21.09.2026 и Excel-реестру Заказчика.

1.3.	Система разрабатывается как веб-приложение: работает в браузере на компьютере, планшете и телефоне, на телефоне сохраняется значком на экран. Разработка и публикация отдельных приложений в App Store и Google Play в предмет Договора не входят.

1.4.	Система размещается на виртуальном сервере, оформленном на Заказчика, либо на компьютере Заказчика в офисе. Исполнитель подбирает тариф, разворачивает Систему, настраивает ежедневное резервное копирование и передаёт доступы.

1.5.	Интеграции со сторонними сервисами (WhatsApp Business API, диски с папками объектов, камеры) выполняются при наличии у сервиса программного интерфейса (API) или иного технического способа обмена, доступного Заказчику, и при предоставлении Заказчиком доступов. Если такого способа нет, Исполнитель реализует обмен через загрузку и выгрузку файлов или ссылки в карточке объекта без изменения стоимости.

1.6.	В предмет Договора не входят: онлайн-подключение банка, ведение бухгалтерского и налогового учёта по стандартам, приложения в магазинах приложений, перенос расчёта КП из Excel (расчёт остаётся в Excel и подключается по названию объекта).

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1.	Стоимость работ по Договору составляет 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге. Цена фиксированная и не изменяется в течение действия Договора, кроме случая, предусмотренного пунктом 9.3.

2.2.	НДС не облагается: Исполнитель не является плательщиком НДС. Стоимость включает все налоги и обязательные платежи Исполнителя.

2.3.	Абонентская плата за использование Системы не предусмотрена. Стоимость не зависит от количества пользователей, объектов, юрлиц, бригад и объёма данных.

2.4.	Оплата производится в безналичном порядке тремя платежами:

| Платёж | Доля | Сумма, ₸ | Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предоплата — до начала работ, по счёту № USS-С-2026-01 от 23.09.2026 | 10% | 250 000 | 5 рабочих дней с даты подписания Договора |
| 2. Показ и приёмка ядра Системы на данных Заказчика (пункт 3.2) | 45% | 1 125 000 | 5 рабочих дней с даты акта |
| 3. Сдача всех разделов Приложения № 1 и обучение (пункт 3.4) | 45% | 1 125 000 | 5 рабочих дней с даты акта |
| Итого | 100% | 2 500 000 |  |

2.5.	Датой начала работ считается рабочий день, следующий за днём поступления предоплаты на счёт Исполнителя. Если предоплата по счёту № USS-С-2026-01 поступила до подписания Договора, она засчитывается в платёж 1.

2.6.	Расходы на виртуальный сервер (ориентировочно 5–10 долларов США в месяц), WhatsApp Business API по тарифам провайдера (ориентировочно 15–25 тенге за исходящее шаблонное сообщение, входящие бесплатно) и иные платные сервисы третьих лиц оплачиваются Заказчиком самостоятельно и в стоимость по пункту 2.1 не входят.

3. Сроки и этапы

3.1.	Общий срок разработки — от 4 (четырёх) до 6 (шести) недель с даты начала работ. Четыре недели — если состав ядра совпадает с демонстрационной версией и данные Заказчика поступают вовремя; шесть — с изменениями по ходу и переносом всех объектов истории.

3.2.	Ядро Системы предъявляется Заказчику не позднее 2 (двух) недель с даты начала работ и работает на данных Заказчика. В ядро входят разделы Р1 и Р2 Приложения № 1: юрлица и правила налога, договоры из трёх позиций, объекты по адресам, транши заказчика, касса по юрлицам, реестр 01, роли и журнал, импорт листов «01», «Реестр договоров», «Касса заказчиков».

3.3.	Недели 3–4 — склад, бригады и виды работ (разделы Р3–Р4). Недели 5–6 — деньги, службы, продажи и WhatsApp, отчёты (разделы Р5–Р8). Блоки подключаются по одному, не останавливая работу Заказчика.

3.4.	Сдача — предъявление всех разделов Приложения № 1, параллельное ведение с Excel одну–две недели со сверкой реестра построчно, обучение офиса и бригадиров, передача исходного кода, базы и доступов.

3.5.	Сроки продлеваются на время ожидания Исполнителем материалов, доступов, ответов и согласований Заказчика, если ожидание превышает 2 рабочих дня, а также соразмерно объёму работ, добавленных по разделу 9.

4. Сдача и приёмка

4.1.	По завершении этапа Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности, предоставляет доступ к Системе и акт выполненных работ по форме Приложения № 2.

4.2.	Приёмка проводится по каждому экрану Приложения № 1: открыли — работает — приняли. Реестр 01 должен сходиться с листом «01» Заказчика по объектам, которые велись параллельно.

4.3.	Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт или направляет мотивированный отказ с перечнем несоответствий Приложению № 1. Если в этот срок ни акт, ни отказ не получены, работы считаются принятыми.

4.4.	Несоответствия Приложению № 1 устраняются Исполнителем бесплатно в разумный срок. Пожелания сверх Приложения № 1 рассматриваются в порядке раздела 9.

4.5.	Стороны признают юридическую силу документов и сообщений, переданных по электронной почте и в WhatsApp по реквизитам раздела 12, а также документов, подписанных электронной цифровой подписью.

5. Права на результат и данные

5.1.	Исключительные имущественные права на Систему переходят к Заказчику с момента подписания акта сдачи и поступления оплаты в полном объёме.

5.2.	Исполнитель передаёт Заказчику исходный код, базу данных, документацию, доступы к серверу и административные учётные записи. Передача оформляется актом.

5.3.	Все данные в Системе — объекты, договоры, клиенты, бригады, склад, касса, документы, фото и видео — принадлежат Заказчику. Заказчик вправе в любой момент получить их выгрузку в Excel.

5.4.	Исполнитель вправе использовать общие технические решения в других проектах без раскрытия данных Заказчика и специфики его процессов.

6. Обязанности Сторон

6.1. Исполнитель обязуется:

6.1.1.	Выполнить работы в объёме Приложения № 1 в сроки раздела 3 и передать Систему Заказчику.

6.1.2.	Показывать ядро и промежуточные версии, учитывать замечания Заказчика в пределах Приложения № 1 и раздела 9.

6.1.3.	Перенести данные из Excel-реестра Заказчика (девять листов), развернуть Систему, настроить резервное копирование, обучить сотрудников.

6.1.4.	Оказывать поддержку по разделу 7.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1.	Назначить ответственное лицо, уполномоченное принимать решения по составу экранов и приёмке.

6.2.2.	В течение 3 рабочих дней с даты начала работ передать Excel-реестр, структуру папок объектов, доступ к диску, список юрлиц с правилами налога и процентов, список ролей и сотрудников.

6.2.3.	Предоставить доступы для интеграций: номер и аккаунт WhatsApp Business, доступы к дискам и камерам — при их подключении.

6.2.4.	Отвечать на вопросы Исполнителя и согласовывать этапы в срок не более 2 рабочих дней; оплачивать работы и расходы по разделу 2.

7. Поддержка после сдачи

7.1.	Поддержка и исправление ошибок — 3 (три) месяца с даты акта сдачи, без дополнительной оплаты. Срок реакции — 1 рабочий день; к сбоям, останавливающим работу, Исполнитель приступает незамедлительно.

7.2.	Поддержка не распространяется на последствия изменения кода Заказчиком или третьими лицами, неоплаты сервера и сторонних сервисов, изменения условий сторонних сервисов.

7.3.	Доработки после окончания поддержки выполняются по часам или отдельным предложением; Заказчик не обязан заказывать их у Исполнителя.

8. Конфиденциальность и персональные данные

8.1.	Стороны не разглашают сведения, ставшие известными при исполнении Договора: о клиентах, объектах, ценах, себестоимости, бригадах и финансах Заказчика.

8.2.	Персональные данные сотрудников, бригад и клиентов обрабатываются в соответствии с Законом РК «О персональных данных и их защите». Заказчик обеспечивает правовые основания для их обработки.

8.3.	Обязательства по разделу 8 действуют бессрочно.

9. Изменение объёма работ

9.1.	Изменения, не влияющие на общий объём (тексты, поля, формы, порядок экранов, названия статусов, правила процентов и налога), вносятся в рабочем порядке без дополнительной оплаты.

9.2.	Расширение объёма до 15%. По заявке Заказчика Исполнитель выполняет дополнительные работы и изменения, не указанные в Приложении № 1, в объёме до 15 (пятнадцати) процентов от объёма работ по Договору (по трудоёмкости, что соответствует 375 000 тенге от стоимости по пункту 2.1) без увеличения цены Договора. Состав таких работ фиксируется в переписке или в акте этапа; срок продлевается соразмерно их объёму.

9.3.	Работы сверх 15% от объёма Договора (новые разделы, новые интеграции, приложения, онлайн-подключение банка) оформляются дополнительным соглашением с указанием стоимости и срока. Стоимость оценивается до начала работ.

10. Ответственность Сторон

10.1.	За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает пеню 0,1% от просроченной суммы за каждый день, но не более 10% от суммы платежа.

10.2.	За нарушение срока сдачи по вине Исполнителя он уплачивает пеню 0,1% от стоимости Договора за каждый день, но не более 10% от стоимости Договора.

10.3.	Исполнитель не отвечает за работу сторонних сервисов, их тарифы и условия, за ведение учёта Заказчика и корректность данных, внесённых пользователями, если Система работала по Приложению № 1.

10.4.	Совокупная ответственность Исполнителя ограничена суммой фактически полученной оплаты. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы.

11. Срок действия и прочие условия

11.1.	Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств.

11.2.	Каждая Сторона вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив другую за 10 календарных дней. Заказчик оплачивает фактически выполненные работы, Исполнитель передаёт результат в текущем состоянии.

11.3.	Изменения оформляются письменно и подписываются Сторонами, в том числе ЭЦП. Споры решаются переговорами, при недостижении согласия — в суде по месту нахождения ответчика по законодательству Республики Казахстан.

11.4.	Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы. Приложения: № 1 «Техническое задание», № 2 «График платежей и форма акта».

12. Реквизиты и подписи Сторон

| Исполнитель ИП «STUDYSTORIES.APP» БИН 880607300110 Адрес: г. Алматы, мкр. Орбита-4, д. 3, оф. 2 ИИК KZ31722S000010366450 АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19 Не является плательщиком НДС ИП: Цай Платон Львович Тел.: +7 701 123 99 99 uurraa@gmail.com · pllato.kz _______________ / Цай П. Л. / М.П. | Заказчик ИП USS Алина БИН (ИИН) 900123451593 Юр. адрес: район «Сарайшық», улица А 130, дом 5, кв/офис 63 Факт. адрес: г. Астана, пр. Кошкарбаева, 28 ИИК KZ54722S000049539292 АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19 Тел.: +7 (775) 166 36 51 _______________ / Алина / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Договору № USS-2026-01 от 06.10.2026

Техническое задание

Система управления «Реестр 01» для стоун-подрядчика

Каждый раздел — экран или группа экранов Системы. Формулировки описывают результат, который Заказчик увидит и проверит на приёмке. Демонстрационная версия: pllato.kz/app/uss.html. Разделы Р1–Р2 составляют ядро Системы.

Р1. Ядро: юрлица, договоры, объекты, касса · ядро

Р1.1. Юрлица и правила

Четыре юрлица Заказчика; у каждого — налоговый режим (с НДС 16%, без НДС, упрощённый), лицензия, остаток на счёте. Юрлицо выбирается в договоре, налог считается по правилу юрлица. Правила процентов: продажи (5% от договора менеджеру объекта), производство (15% от валовой прибыли), снабжение (3% от закупа ТМЦ) — меняются на одном экране, реестр пересчитывается.

Р1.2. Договор из трёх позиций

Договор: клиент, объект, юрлицо, позиции ТМЦ, работы, логистика; итог и налог считаются автоматически; транши заказчика по датам, остаток к получению, ожидаемая дата поступления.

Р1.3. Объекты по адресам

Объект — центр: название по адресу, статус (подготовка, в работе, рассрочка, завершён), договор, менеджер, начальник участка, папки и документы по названию объекта; вкладки «Экономика», «Виды работ», «Материалы», «Инструмент», «Задачи», «Документы», «Фото · видео».

Р1.4. Касса

Остаток кассы каждый день одной цифрой и по четырём юрлицам; наличные и Kaspi; каждое движение привязано к объекту, договору, заявке или траншу; поступление проходит только с договором, выплата — только по заявке или траншу.

Р2. Реестр 01 · ядро

Р2.1. Главный экран

21 колонка как в листе «01» Заказчика: объект, статус, юрлицо, сумма договора и три позиции, налог, % продаж, поступило, остаток, ТМЦ план/факт, бригады план/факт, % производства и снабжения, чистая прибыль план/факт, маржа. Сверху — пять итогов; фильтры по статусу и юрлицу; первая колонка закреплена; строка открывает объект; клик по цифре — документы, из которых она сложилась. Ни одна цифра не вводится вручную.

Р2.2. Роли и журнал

Семь ролей: руководитель (всё); начальник участка (объекты, виды работ, бригады, отчёты, свой процент); менеджер (воронка, КП, договоры, клиенты, без себестоимости и бригад); снабжение (склад, накладные, сверка, инструмент, закуп); кассир (касса, план, заявки, юрлица); клининг (свои задачи и инструмент); бригадир (свои работы и оплаты с телефона). Журнал действий: кто, когда, что изменил, было → стало.

Р2.3. Импорт и выгрузка

Импорт листов «01», «Реестр договоров», «Касса заказчиков»; выгрузка реестра в Excel и печать в формате Заказчика.

Р3. Склад

Р3.1. Остатки

Артикулы с фото, категория, остаток, резерв под объекты, свободно, минимум, цена, сумма, последнее движение; подсветка ниже нормы и «лежит без движения».

Р3.2. Движения

Приход по счёту поставщика со сверкой артикула с заявкой на закуп; расход на объект и вид работ — накладная «в пути», пока мастер не подтвердил количество с телефона; возврат; списание. Расход на объект автоматически становится себестоимостью объекта.

Р3.3. Сверка склад ↔ объект

Расхождение «выдано 100 — принято 98» — строка с причиной от бригады и решением: акт списания или удержание из транша; сводка по объектам: выдано, принято, возврат, списано, разница.

Р3.4. Инструмент-оборот, закуп, лишний материал

Где находится каждый инструмент, у кого, с какого дня; объект сдан, инструмент не возвращён — красная строка и задача клинингу. Заявки на ТМЦ и закуп. Отчёт «лишний материал»: что лежит дольше 60 дней и сверх нормы.

Р4. Бригады и виды работ

Р4.1. Бригады

Бригады № 1–42: бригадир, специальность, состав с удостоверениями и корочками файлами, контакты, объекты, оплачено за сезон, долг, оценка сдачи. Субподряд — тем же механизмом.

Р4.2. Виды работ и расчёты

Виды работ на объекте: бригада, смета, договорённость, транши по датам, оплачено, долг, материалы, себестоимость, статус. Транш сверх договорённости не проходит без причины и подтверждения начальника участка. Расчёты с бригадами: объект × бригада × вид работ, фильтры «есть долг» и «переплата», распечатка для бригады.

Р4.3. Отчёт мастера и приёмка

С телефона: выполнено, фото, остатки материалов, инструмент на объекте. Приёмка начальником участка создаёт транш, возврат на склад, задачу клинингу и списание на вид работ.

Р4.4. Цех

Заказ в цех из вида работ: что изготовить, плиты со склада в резерве, срок, стоимость «за цех»; склад → цех → объект двумя накладными; стоимость цеха — в себестоимость вида работ.

Р5. Деньги

Р5.1. План финансирования на 14 дней

Поступления из договоров, выплаты из заявок и траншей по дням; остаток на вечер; разрыв подсвечен заранее с причиной и вариантами действий.

Р5.2. Заявки на оплату с резервом

Новая → в резерве → согласована → оплачена; при поступлении денег заявки из резерва открываются сами и напоминают кассиру.

Р5.3. Запланированные расходы и отчёты

План-факт затрат по объектам и статьям; отчёты «Где зарабатываем, где теряем», «Прибыль по видам работ», «Люди и проценты»; утренняя сводка руководителю в WhatsApp в 08:00.

Р6. Службы и задачи

Р6.1. Цепочки задач

Старт объекта −2 дня: ограждения, камеры с доступом; −1 день: защитная плёнка, инструмент по списку вида работ. Сдача: отчёт мастера; +1 день: уборка, возврат инструмента и остатков, фото «после».

Р6.2. Лента задач

Задачи снабжения, клининга, производства и продаж по дням — сегодня, завтра, послезавтра; чек-листы; у каждой задачи — источник (старт объекта, отчёт мастера, заявка, сверка).

Р7. Продажи и WhatsApp

Р7.1. Воронка, КП, клиенты

Воронка заявка → замер → расчёт → КП → договор → объект; на «Замер» — задача начальнику участка, на «КП» — номер по порядку, на «Договор» — юрлицо, три позиции, объект с папками и задачами службам. Реестр КП с нумерацией Заказчика, статусом и причиной; база всех опрошенных клиентов; импорт листа «битрикс».

Р7.2. WhatsApp автономно

Девять правил с переключателями: КП отправлено, старт −2 дня, ежедневный отчёт 18:30, объект сдан, задача на завтра, аванс оплачен, утро руководителя 08:00, расхождение при сверке, рассрочка за 3 дня; ответы попадают в объект, «+» от бригадира закрывает задачу. Через WhatsApp Business API с номера Заказчика (пункт 1.5).

Р7.3. Фото · видео

Папки объекта: до, замеры, ежедневные, камеры, финал; базы по направлениям и видам работ; страница объекта для клиента с бессрочной ссылкой — собирается одной кнопкой.

Р8. Перенос данных, обучение, сдача

Р8.1. Переезд

Импорт девяти листов Excel-реестра с сопоставлением колонок; проверка Заказчиком 5–6 объектов; параллельное ведение одну–две недели со сверкой реестра 01 с листом «01» построчно.

Р8.2. Обучение и передача

Обучение офиса (полдня) и бригадиров (по WhatsApp), видеоинструкции; установка на сервер, резервные копии каждую ночь; передача исходного кода, базы и документации.

Стоимость по разделам

| Блок | Разделы | Стоимость, ₸ |
| --- | --- | --- |
| Ядро: юрлица, договоры, объекты, касса, реестр 01, роли, журнал, импорт | Р1–Р2 | 600 000 |
| Склад | Р3 | 450 000 |
| Бригады и виды работ | Р4 | 450 000 |
| Деньги | Р5 | 350 000 |
| Службы и задачи | Р6 | 200 000 |
| Продажи, WhatsApp, фото | Р7 | 300 000 |
| Перенос данных, обучение, сдача | Р8 | 150 000 |
| Итого |  | 2 500 000 |

В пределах пункта 9.2 Договора Заказчик вправе дополнить или изменить состав разделов Р1–Р8 в объёме до 15% от объёма работ без увеличения цены Договора.

| Исполнитель ИП «STUDYSTORIES.APP» _______________ / Цай П. Л. / М.П. | Заказчик ИП USS Алина _______________ / Алина / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Договору № USS-2026-01 от 06.10.2026

График платежей и форма акта

Стоимость — 2 500 000 тенге, без НДС

| № | Основание платежа | Доля | Сумма, ₸ | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоплата до начала работ · счёт № USS-С-2026-01 от 23.09.2026 | 10% | 250 000 | 5 рабочих дней с даты подписания Договора |
| 2 | Акт приёмки ядра (Р1–Р2) на данных Заказчика | 45% | 1 125 000 | 5 рабочих дней с даты акта |
| 3 | Акт сдачи всех разделов Приложения № 1, обучение, передача кода | 45% | 1 125 000 | 5 рабочих дней с даты акта |
|  | Итого | 100% | 2 500 000 |  |

Реквизиты для оплаты

| Получатель | ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110 |
| --- | --- |
| ИИК / Банк | KZ31722S000010366450 · АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19 · КНП 851 |
| Назначение | Оплата по договору № USS-2026-01 от 06.10.2026 за разработку программного обеспечения, платёж № ___. Без НДС |

Форма акта выполненных работ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ___ от «___» __________ 2026 г. к Договору № USS-2026-01 от 6 октября 2026 г.

ИП «STUDYSTORIES.APP» (Исполнитель) и ИП USS Алина (Заказчик) составили настоящий акт о том, что Исполнителем выполнены, а Заказчиком приняты работы: этап ______________________________, на сумму __________ тенге, без НДС. Работы выполнены в полном объёме и в срок, Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам не имеет.

| Исполнитель ИП «STUDYSTORIES.APP» _______________ / Цай П. Л. / М.П. | Заказчик ИП USS Алина _______________ / Алина / М.П. |
| --- | --- |