ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору № BUB-2026-02 от 27.10.2026 на разработку программного обеспечения

Подключение центра Заказчика в г. Рудный к Системе «ЛФК Центр Бубновского»

| г. Алматы | 28 октября 2026 г. |
| --- | --- |

ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице индивидуального предпринимателя Цай Платона Львовича, действующего на основании уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (далее — «Исполнитель»), с одной стороны, и ТОО «Центр кинезиса Костанай», БИН 150740002754, в лице директора Бляловой Дариги Бауржановны, действующей на основании Устава (далее — «Заказчик»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее — «Соглашение») к Договору № BUB-2026-02 от 27.10.2026 (далее — «Договор») о нижеследующем. Термины Соглашения применяются в значении Договора.

1. Предмет Соглашения

1.1.	Стороны дополняют предмет Договора: Исполнитель обязуется подключить к Системе ещё один центр Заказчика — в г. Рудный (далее — «Центр в Рудном»), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях Соглашения.

1.2.	Состав работ определён Приложением № 1 к Соглашению. Центр в Рудном работает в той же Системе, что и центры в г. Уральск и г. Костанай, с отдельными пациентами, расписанием, сотрудниками, кассой и отчётами.

1.3.	Работы по Соглашению заказывает и оплачивает только Заказчик. Соглашение не изменяет обязательства Второго заказчика по договору № BUB-2026-01, его долю оплаты и работу Системы в его центре. Заказчик уведомляет Второго заказчика о подключении Центра в Рудном.

1.4.	Остальные условия Договора, в том числе цена и график оплаты по Договору, не изменяются.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1.	Стоимость работ по Соглашению составляет 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, НДС не облагается: Исполнитель не является плательщиком НДС. Стоимость не входит в цену Договора и оплачивается сверх неё.

2.2.	Оплата производится в безналичном порядке двумя платежами:

| Платёж | Доля | Сумма, ₸ | Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предоплата — старт работ, по счёту № BUB-С-2026-03 от 28.10.2026 | 50% | 250 000 | 5 рабочих дней с даты подписания Соглашения |
| 2. Окончательный расчёт по завершении — по акту сдачи работ по Соглашению | 50% | 250 000 | 5 рабочих дней с даты подписания акта обеими Сторонами |
| Итого по Соглашению | 100% | 500 000 |  |

2.3.	Расходы на второй номер WhatsApp-провайдера для Центра в Рудном (ориентировочно 5 000 тенге в месяц) Заказчик оплачивает напрямую по тарифу провайдера.

3. Сроки и сдача

3.1.	Работы начинаются в рабочий день, следующий за днём поступления предоплаты. Центр в Рудном подключается не позднее 2 (двух) недель с даты начала работ, но не ранее сдачи ядра Системы по пункту 3.2 Договора.

3.2.	По завершении работ Исполнитель направляет Заказчику акт выполненных работ по форме Приложения № 2 к Договору с указанием «работы по Дополнительному соглашению № 1». Приёмка — по разделам Приложения № 1 к Соглашению в порядке раздела 4 Договора.

3.3.	Сроки продлеваются на время ожидания Исполнителем таблицы пациентов, списка сотрудников, цен и доступов по Центру в Рудном.

4. Данные, права и гарантия

4.1.	Данные Центра в Рудном принадлежат Заказчику. Сотрудники Второго заказчика не получают доступа к ним без письменного согласия Заказчика.

4.2.	Результат работ по Соглашению входит в Систему. Права на него переходят в порядке раздела 5 Договора после оплаты по Соглашению в полном объёме; использование Системы Вторым заказчиком в его центре этим не ограничивается.

4.3.	Гарантийная поддержка Центра в Рудном — 3 (три) месяца с даты подписания акта по Соглашению на условиях раздела 7 Договора.

5. Заключительные положения

5.1.	Соглашение вступает в силу с даты подписания, является неотъемлемой частью Договора и действует в пределах срока Договора.

5.2.	Соглашение составлено в двух экземплярах равной юридической силы и может быть подписано ЭЦП.

6. Подписи Сторон

| Исполнитель ИП «STUDYSTORIES.APP» _______________ / Цай П. Л. / М.П. | Заказчик ТОО «Центр кинезиса Костанай» _______________ / Блялова Д. Б. / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 28.10.2026 к Договору № BUB-2026-02

Состав работ

Подключение центра в г. Рудный · 500 000 тенге

Д1. Центр в Рудном в Системе

Д1.1. Отдельный центр

Пациенты, карты, расписание и запись, инструкторы, абонементы, оплаты и касса Центра в Рудном ведутся отдельно от других центров; разделы Р1–Р9 Приложения № 1 к Договору работают для Центра в Рудном в полном объёме.

Д1.2. Роли и доступ

Администратор, врачи и инструкторы Центра в Рудном видят только свой центр; руководитель Заказчика переключается между своими центрами (г. Костанай и г. Рудный).

Д1.3. Пульт руководителя

Сводка по каждому центру Заказчика и общий итог: посещения, записи, продажи абонементов, оплаты, долги, пропавшие пациенты.

Д1.4. Прайс и правила

Свой прайс курсов и абонементов, правила бонусов инструкторов и шаблоны напоминаний для Центра в Рудном.

Д2. Напоминания в WhatsApp

Д2.1. Номер центра

Подключение отдельного номера WhatsApp-провайдера Центра в Рудном: напоминания о записи, окончании абонемента и пропусках отправляются от имени этого центра.

Д3. Запуск

Д3.1. Перенос

Перенос текущей таблицы пациентов Центра в Рудном.

Д3.2. Обучение

Обучение сотрудников Центра в Рудном онлайн — одно занятие до 1,5 часа; первый рабочий день с сопровождением Исполнителя.

График платежей и реквизиты

| № | Основание платежа | Доля | Сумма, ₸ | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоплата · счёт № BUB-С-2026-03 от 28.10.2026 | 50% | 250 000 | 5 рабочих дней с даты подписания Соглашения |
| 2 | Окончательный расчёт по завершении · акт сдачи по Соглашению | 50% | 250 000 | 5 рабочих дней с даты подписания акта |
|  | Итого | 100% | 500 000 |  |

| Получатель | ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110 |
| --- | --- |
| ИИК / Банк | KZ31722S000010366450 · АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19 · КНП 851 |
| Назначение | Оплата по доп. соглашению № 1 от 28.10.2026 к договору № BUB-2026-02 (центр в г. Рудный), платёж ___. Без НДС |

| Исполнитель ИП «STUDYSTORIES.APP» _______________ / Цай П. Л. / М.П. | Заказчик ТОО «Центр кинезиса Костанай» _______________ / Блялова Д. Б. / М.П. |
| --- | --- |