ДОГОВОР № DR-2026-01

на разработку программного обеспечения

Система управления клиникой комплексного лечения

| г. Алматы | 9 октября 2026 г. |
| --- | --- |

ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице индивидуального предпринимателя Цай Платона Львовича, действующего на основании уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (далее — «Исполнитель»), с одной стороны, и ________________________, ИИН ________________________, действующий(ая) от своего имени (далее — «Заказчик»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1.	Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику программное обеспечение — систему управления клиникой комплексного лечения (далее — «Система»), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях Договора.

1.2.	Состав, функции и критерии приёмки Системы определены в Приложении № 1 «Техническое задание», которое является неотъемлемой частью Договора. Приложение № 1 составлено по встрече Сторон 8 октября 2026 года, схеме бизнеса Заказчика и демонстрационной версии https://pllato.kz/app/daru-kunduzay.html.

1.3.	Уточнение ТЗ через опросник. Заказчик заполняет опросник для технического задания по всем отделам клиники, предоставленный Исполнителем. Ответы опросника уточняют Приложение № 1 — состав полей, этапов, правил, отчётов и ролей — без изменения цены, в пределах пункта 9.2.

1.4.	Система разрабатывается как веб-приложение: работает в браузере на компьютере, планшете и телефоне. Каждый сотрудник входит под своим логином и видит разделы своей роли.

1.5.	Система размещается на виртуальном сервере, оформленном на Заказчика. Исполнитель разворачивает Систему и настраивает резервное копирование.

1.6.	Интеграции со сторонними сервисами (телефония, WhatsApp, Kaspi, сервис искусственного интеллекта) выполняются при наличии у сервиса программного интерфейса (API). Если API нет, обмен организуется через файлы или ручной ввод — без изменения цены Договора.

1.7.	В предмет Договора не входят: сайт клиники и личный кабинет пациента, мобильное приложение для App Store и Google Play, интеграция с 1С, постановка диагнозов и назначение лечения средствами искусственного интеллекта, оплата тарифов сторонних сервисов. Эти работы при необходимости оформляются отдельным соглашением.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1.	Стоимость работ по Договору составляет 2 375 000 (два миллиона триста семьдесят пять тысяч) тенге с учётом скидки 5% (125 000 тенге), предоставленной Заказчику за оперативное принятие решения. Стоимость без скидки — 2 500 000 тенге. Цена фиксированная и не изменяется в течение действия Договора, кроме случаев раздела 9.

2.2.	НДС не облагается: Исполнитель не является плательщиком НДС. Стоимость включает все налоги и обязательные платежи Исполнителя.

2.3.	Абонентская плата за использование Системы не предусмотрена. Стоимость не зависит от количества пользователей, пациентов и курсов.

2.4.	Оплата производится в безналичном порядке тремя платежами:

| Платёж | Доля | Сумма, ₸ | Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предоплата — старт этапа 1, по счёту № DR-С-2026-01 от 09.10.2026 | 10% | 237 500 | 5 рабочих дней с даты подписания Договора |
| 2. Этап 2 — утверждение ядра Системы (пункт 3.2) | 45% | 1 068 750 | 5 рабочих дней с даты акта |
| 3. Этап 3 — сдача всех разделов и обучение (пункт 3.4) | 45% | 1 068 750 | 5 рабочих дней с даты акта |
| Итого | 100% | 2 375 000 |  |

2.5.	Датой начала работ считается рабочий день, следующий за днём поступления предоплаты на счёт Исполнителя.

2.6.	Расходы на виртуальный сервер (ориентировочно 10 000 тенге в месяц), WhatsApp-провайдера (ориентировочно 5 000 тенге в месяц за номер), телефонию и сервис искусственного интеллекта по тарифам их владельцев Заказчик оплачивает напрямую. Эти расходы не входят в стоимость Договора.

3. Сроки и этапы

3.1.	Общий срок разработки — от 4 (четырёх) до 6 (шести) недель с даты начала работ (пункт 2.5). Работы выполняются в три этапа:

| Этап | Срок | Состав работ (разделы Приложения № 1) | Результат и оплата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Старт и опросник | неделя 1 | Заказчик заполняет опросник (пункт 1.3); Исполнитель разбирает ответы, утверждает с Заказчиком роли, этапы пути пациента, прайс и правила курса, начинает разработку ядра | Начинается после предоплаты 10% — 237 500 ₸ |
| 2. Ядро Системы | до конца 2-й недели | Р1 — путь пациента и карточка; Р3 — конструктор индивидуального курса; Р5 — склад лекарств; Р6 — касса и отчёты; Р8.1 — роли и права | Акт утверждения ядра → оплата 45% — 1 068 750 ₸ |
| 3. Полировка и сдача | недели 3–6 | Р2 — колл-центр и контроль; Р4 — лечение, процедуры, кабинеты; Р7 — задачи отделов, HR, роботы; Р8.2–Р8.3 — пульт и ИИ-помощник; Р9 — перенос данных, обучение, передача; правки по рабочим встречам | Акт сдачи → оплата 45% — 1 068 750 ₸ |

3.2.	Ядро Системы (этап 2) предъявляется Заказчику не позднее 2 (двух) недель с даты начала работ. Заказчик проверяет ядро в течение 5 рабочих дней и подписывает акт утверждения ядра по форме Приложения № 2.

3.3.	На этапе 3 проводится полировка: 1–2 рабочие встречи в неделю, по итогам каждой Исполнитель вносит правки и выполняет оставшиеся разделы.

3.4.	Сдача (окончание этапа 3) — предъявление всех разделов Приложения № 1, перенос данных, обучение сотрудников и передача Системы на сервер Заказчика, подписание акта сдачи. После сдачи — 1–2 недели отладки в рабочем режиме.

3.5.	Сроки продлеваются на время ожидания Исполнителем материалов, доступов, ответов опросника и согласований Заказчика, если ожидание превышает 2 рабочих дня.

4. Сдача и приёмка

4.1.	По завершении этапа Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности, предоставляет доступ к Системе и акт выполненных работ по форме Приложения № 2.

4.2.	Приёмка проводится по разделам Приложения № 1 с учётом ответов опросника: открыли — проверили — работает.

4.3.	Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт или направляет мотивированный отказ с перечнем несоответствий Приложению № 1. Если в этот срок отказ не направлен, этап считается принятым.

4.4.	Несоответствия Приложению № 1 устраняются Исполнителем бесплатно в разумный срок.

4.5.	Стороны признают юридическую силу документов и сообщений, переданных по WhatsApp и электронной почте по реквизитам раздела 12, а также документов, подписанных ЭЦП.

5. Права на результат и данные

5.1.	Исключительные имущественные права на Систему переходят к Заказчику с момента подписания акта сдачи и поступления оплаты в полном объёме.

5.2.	Исполнитель передаёт Заказчику исходный код, базу данных, документацию, доступы к серверу и административные учётные записи.

5.3.	Все данные в Системе — пациенты, курсы, звонки, склад, касса, документы — принадлежат Заказчику.

5.4.	Исполнитель вправе использовать общие технические решения в других проектах без раскрытия данных Заказчика.

6. Обязанности Сторон

6.1. Исполнитель обязуется:

6.1.1.	Выполнить работы в объёме Приложения № 1 в сроки раздела 3 и передать Систему Заказчику.

6.1.2.	Предоставить опросник для технического задания и учесть ответы Заказчика в пределах пункта 9.2.

6.1.3.	Проводить рабочие встречи на этапе полировки, перенести данные, развернуть Систему, обучить сотрудников.

6.1.4.	Оказывать поддержку по разделу 7.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1.	Назначить ответственное лицо, уполномоченное принимать решения по составу Системы и приёмке.

6.2.2.	Заполнить опросник для технического задания в течение 7 рабочих дней с даты начала работ (разделы можно передавать руководителям отделов).

6.2.3.	Передать прайс процедур, нормы расхода препаратов, выгрузки из amoCRM, МоегоСклада и Excel, доступы к телефонии и WhatsApp.

6.2.4.	Участвовать в рабочих встречах, отвечать на вопросы Исполнителя в срок не более 2 рабочих дней, оплачивать работы и расходы по разделу 2.

7. Поддержка после сдачи

7.1.	Отладка и исправление ошибок — в течение 3 (трёх) месяцев с даты акта сдачи, без дополнительной оплаты. Срок реакции — 1 рабочий день.

7.2.	Поддержка не распространяется на последствия изменения кода Заказчиком или третьими лицами, неоплаты сервера и сторонних сервисов.

7.3.	Доработки после окончания поддержки выполняются по часовой ставке 20 долларов США в час (в тенге по курсу на дату счёта) или отдельным предложением.

8. Конфиденциальность и персональные данные

8.1.	Стороны не разглашают сведения, ставшие известными при исполнении Договора: о пациентах, методике лечения, ценах, сотрудниках и финансах.

8.2.	Персональные и медицинские данные пациентов обрабатываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и здравоохранении. Заказчик является собственником и оператором базы, Исполнитель — обработчиком на время работ и поддержки и обеспечивает доступ к данным только уполномоченным лицам.

8.3.	Обязательства по разделу 8 действуют бессрочно.

9. Изменение объёма работ

9.1.	Изменения, не влияющие на общий объём (тексты, поля, формы, этапы, пункты чек-листов, правила, отчёты), вносятся в рамках цены Договора.

9.2.	Резерв на полировку. По ответам опросника и итогам рабочих встреч Исполнитель выполняет дополнительные работы, не указанные в Приложении № 1, в объёме до 10% от объёма работ — без увеличения цены Договора.

9.3.	Работы сверх 10% (новые разделы, сайт, мобильное приложение, интеграция с 1С) оформляются дополнительным соглашением с указанием стоимости и срока.

10. Ответственность Сторон

10.1.	За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает пеню 0,1% от просроченной суммы за каждый день, но не более 10% от суммы платежа.

10.2.	За нарушение срока сдачи по вине Исполнителя он уплачивает пеню 0,1% от стоимости этапа за каждый день, но не более 10% от стоимости этапа.

10.3.	Исполнитель не отвечает за работу сторонних сервисов, их тарифы и условия, а также за корректность данных, внесённых Заказчиком. Медицинские решения принимают врачи Заказчика.

10.4.	Совокупная ответственность Исполнителя ограничена суммой фактически полученной оплаты. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы.

11. Срок действия и прочие условия

11.1.	Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств.

11.2.	Каждая Сторона вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив другую за 10 календарных дней. Заказчик оплачивает фактически выполненные работы на дату уведомления; оплаченные и выполненные этапы возврату не подлежат.

11.3.	Изменения оформляются письменно и подписываются Сторонами, в том числе ЭЦП. Споры решаются переговорами, при недостижении согласия — в суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.4.	Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы. Приложения: № 1 «Техническое задание», № 2 «График платежей и форма акта».

12. Реквизиты и подписи Сторон

| Исполнитель ИП «STUDYSTORIES.APP» БИН 880607300110 Адрес: г. Алматы, мкр. Орбита-4, д. 3, оф. 2 ИИК KZ31722S000010366450 АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19 Не является плательщиком НДС ИП: Цай Платон Львович Тел.: +7 701 123 99 99 pllato.kz _______________ / Цай П. Л. / М.П. | Заказчик ФИО: ________________________ ИИН: ________________________ Адрес: ________________________ ИИК: ________________________ Банк: ________________________ БИК: __________ E-mail: ________________________ Тел.: ________________________ _______________ / ____________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Договору № DR-2026-01 от 09.10.2026

Техническое задание

Система управления клиникой комплексного лечения

Каждый раздел — экран или группа экранов Системы. Формулировки описывают результат, который Заказчик проверит на приёмке. Разделы уточняются ответами опросника (пункт 1.3). Демонстрационная версия: https://pllato.kz/app/daru-kunduzay.html.

Р1. Путь пациента и карточка · ядро

Р1.1. Заявки и воронка

Заявки с рекламы и вручную; этапы: новая заявка, дозвон, консультация колл-центра, запись к врачу, приход и приём, курс подобран, на лечении, курс завершён, повторно / рекомендация. Заявка без ответа — передаётся свободному менеджеру по правилу.

Р1.2. Карточка пациента

Данные пациента, этап, жалобы, курс и оплаты, переписка WhatsApp, звонки с записью, история действий. Лечение не начинается без подобранного курса.

Р2. Колл-центр и контроль

Р2.1. Звонки и оценка ИИ

Звонки через телефонию с записью в карточке; расшифровка и оценка каждого разговора по пунктам скрипта Заказчика.

Р2.2. Дисциплина удалённых менеджеров

Статус «на линии», время начала смены, звонки, минуты, скорость ответа в WhatsApp, опоздания, правила уведомлений РОПу.

Р2.3. Зарплата менеджеров

Оклад, процент, бонусы и штрафы по правилам мотивации Заказчика — в реальном времени.

Р3. Конструктор индивидуального курса · ядро

Р3.1. Прайс и правила

Прайс процедур с ценами и единицами; основа курса (капельницы по методике и очищение) и дополнительные процедуры; правила сочетаний и ограничений по дням.

Р3.2. Сборка курса

Врач собирает курс под пациента, цена считается сразу; шаблоны частых наборов; скидка по правилам; рассрочка; отправка курса пациенту в WhatsApp.

Р4. Лечение, процедуры, кабинеты

Р4.1. Лечебный лист

Курс раскладывается на 15 дней; медсестра отмечает «сделано»; изменение курса в процессе с пересчётом цены и доплатой.

Р4.2. Приём врача

Осмотр, анамнез, анализы, противопоказания, назначение курса.

Р4.3. Расписание и учёт процедур

Места в капельничной, кабинеты, приёмы врачей; учёт процедур по исполнителям.

Р5. Склад лекарств · ядро

Р5.1. Склад

Около 300 наименований: остатки, места хранения, партии, сроки годности, минимальные остатки, поставщики, заказ.

Р5.2. Резерв и списание

Резерв препаратов под подобранные курсы; автоматическое списание по нормам расхода при отметке процедуры.

Р6. Касса и отчёты финдиректору · ядро

Р6.1. Касса

Оплаты с привязкой к пациенту и курсу: Kaspi, наличные, карта, рассрочка; долги пациентов; закрытие смены.

Р6.2. Отчёты финдиректору

Доходы и расходы по статьям, прибыль, себестоимость и маржа курса, зарплатный фонд.

Р7. Задачи отделов, HR, роботы

Р7.1. Задачи отделов

Отделы по схеме бизнеса Заказчика: маркетинг, продажи, услуги и клиника, учёт и контроль, HR, IT; задачи с исполнителями и сроками.

Р7.2. HR

Вакансии и кандидаты по двум блокам — коммерческому и клиническому; этапы найма.

Р7.3. Роботы

Автоматические сообщения пациенту по этапам и курсу, оценка курса, поздравления, приглашение на контроль.

Р8. Пульт руководителя, ИИ-помощник, роли

Р8.1. Роли и права

Роли по должностям: руководитель, РОП, менеджер, администратор, врач, медсестра, склад, финдиректор, HR, маркетолог; права «смотреть / менять».

Р8.2. Пульт и аналитика

Пульт клиники, воронка и маркетинг по каналам, отчёты по менеджерам.

Р8.3. ИИ-помощник

Ответы руководителю на вопросы своими словами по данным Системы. ИИ не ставит диагнозы и не назначает лечение.

Р9. Перенос данных, обучение, сдача

Р9.1. Переезд

Перенос пациентов и сделок из amoCRM, номенклатуры и остатков из МоегоСклада, долгов пациентов из Excel.

Р9.2. Обучение и передача

Обучение сотрудников по ролям; установка на сервер Заказчика, резервные копии; передача кода, документации и доступов.

Стоимость по разделам

| Блок | Разделы | Стоимость, ₸ |
| --- | --- | --- |
| Путь пациента и карточка | Р1 | 350 000 |
| Колл-центр и контроль | Р2 | 350 000 |
| Конструктор индивидуального курса | Р3 | 350 000 |
| Лечение, процедуры, кабинеты | Р4 | 300 000 |
| Склад лекарств | Р5 | 250 000 |
| Касса и отчёты финдиректору | Р6 | 250 000 |
| Задачи отделов, HR, роботы | Р7 | 250 000 |
| Пульт руководителя, ИИ-помощник, роли | Р8 | 250 000 |
| Перенос данных, обучение, сдача | Р9 | 150 000 |
| Итого без скидки |  | 2 500 000 |
| Скидка 5% за оперативное решение |  | −125 000 |
| Итого по Договору |  | 2 375 000 |

| Исполнитель ИП «STUDYSTORIES.APP» _______________ / Цай П. Л. / М.П. | Заказчик ________________________ _______________ / ____________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Договору № DR-2026-01 от 09.10.2026

График платежей и форма акта

Стоимость — 2 375 000 тенге с учётом скидки 5%, без НДС

| № | Основание платежа | Доля | Сумма, ₸ | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоплата до начала работ · счёт № DR-С-2026-01 от 09.10.2026 | 10% | 237 500 | 5 рабочих дней с даты подписания Договора |
| 2 | Этап 2 · акт утверждения ядра (Р1, Р3, Р5, Р6, роли Р8.1) | 45% | 1 068 750 | 5 рабочих дней с даты акта |
| 3 | Этап 3 · акт сдачи всех разделов Приложения № 1, обучение, передача кода | 45% | 1 068 750 | 5 рабочих дней с даты акта |
|  | Итого | 100% | 2 375 000 |  |

Реквизиты для оплаты

| Получатель | ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110 |
| --- | --- |
| ИИК / Банк | KZ31722S000010366450 · АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19 · КНП 851 |
| Назначение | Оплата по договору № DR-2026-01 от 09.10.2026 за разработку программного обеспечения, этап ___. Без НДС |

Форма акта выполненных работ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ___ от «___» __________ 2026 г. к Договору № DR-2026-01 от 9 октября 2026 г.

ИП «STUDYSTORIES.APP» (Исполнитель) и ________________________ (Заказчик) составили настоящий акт о том, что Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы по этапу: ____________________________________ (разделы Приложения № 1: __________). Стоимость этапа — __________ тенге, без НДС. Работы выполнены в полном объёме и в срок, претензий по объёму и качеству Заказчик не имеет.

| Исполнитель ИП «STUDYSTORIES.APP» _______________ / Цай П. Л. / М.П. | Заказчик ________________________ _______________ / ____________ / М.П. |
| --- | --- |